Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 марта 2014 г. N 142

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ОТ 31.12.2013 N 1146, В 2014 ГОДУ

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений КМ РТ от 10.07.2014 N 483,

от 10.12.2014 N 975)

Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Краткосрочный [план](#P37) реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 N 1146, в 2014 году.

2. Установить, что настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.

Премьер-министр

Республики Татарстан

И.Ш.ХАЛИКОВ

Утвержден

Постановлением

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от 6 марта 2014 г. N 142

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, УТВЕРЖДЕННОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ОТ 31.12.2013 N 1146, В 2014 ГОДУ

Список изменяющих документов

(в ред. Постановления КМ РТ от 10.12.2014 N 975)

I. Общие положения

Настоящий Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 N 1146, в 2014 году (далее - Краткосрочный план, Региональная программа соответственно) разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон), Законом Республики Татарстан от 25 июня 2013 года N 52-ЗРТ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Татарстан" (далее - Закон Республики Татарстан) в целях реализации Региональной программы, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определения видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки проведения капитального ремонта.

II. Основные цели и задачи Краткосрочного плана

Основными целями Краткосрочного плана являются:

сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда в Республике Татарстан;

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

государственная поддержка, муниципальная поддержка проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Основными задачами Краткосрочного плана являются:

проведение активной агитационно-разъяснительной работы с населением;

разработка и соблюдение прозрачных и публичных процедур отбора исполнителей Краткосрочного плана;

использование эффективных технических решений и комплексности при проведении капитального ремонта с применением долговечных материалов и ресурсосберегающих технологий.

Срок реализации Краткосрочного плана - 2014 год.

Реализация Краткосрочного плана должна обеспечить безопасные и благоприятные условия проживания 207 151 гражданину в 816 многоквартирных домах общей площадью 5,0 млн кв. метров.

Планируемые показатели выполнения настоящего Краткосрочного плана представлены:

в целом по Республике Татарстан в [приложении N 1](#P285) к Краткосрочному плану;

в разрезе муниципальных образований, участвующих в выполнении Краткосрочного плана, в [приложении N 2](#P352) к нему.

III. Перечень муниципальных образований, участвующих

в выполнении Краткосрочного плана

Перечень муниципальных образований Республики Татарстан, участвующих в выполнении Краткосрочного плана, сформирован с учетом того, что на территории таких муниципальных образований:

а) выполнены условия предоставления финансовой поддержки, предусмотренные статьей 14 Федерального закона;

б) утверждены и согласованы с органами государственного жилищного надзора муниципальные краткосрочные (ежегодные) планы реализации Региональной программы на территории муниципального образования Республики Татарстан.

В реализации Краткосрочного плана участвуют следующие муниципальные образования: Агрызский муниципальный район, Азнакаевский муниципальный район, Аксубаевский муниципальный район, Актанышский муниципальный район, Алексеевский муниципальный район, Альметьевский муниципальный район, Апастовский муниципальный район, Арский муниципальный район, Бавлинский муниципальный район, Балтасинский муниципальный район, Бугульминский муниципальный район, Буинский муниципальный район, Верхнеуслонский муниципальный район, Высокогорский муниципальный район, Елабужский муниципальный район, Заинский муниципальный район, Зеленодольский муниципальный район, Камско-Устьинский муниципальный район, Кукморский муниципальный район, Лаишевский муниципальный район, Лениногорский муниципальный район, Мамадышский муниципальный район, Менделеевский муниципальный район, Мензелинский муниципальный район, Муслюмовский муниципальный район, Нижнекамский муниципальный район, Новошешминский муниципальный район, Нурлатский муниципальный район, Пестречинский муниципальный район, Рыбно-Слободский муниципальный район, Сабинский муниципальный район, Сармановский муниципальный район, Спасский муниципальный район, Тетюшский муниципальный район, Тукаевский муниципальный район, Тюлячинский муниципальный район, Чистопольский муниципальный район, Ютазинский муниципальный район, город Казань, город Набережные Челны.

IV. Объемы проведения капитального ремонта

многоквартирных домов в 2014 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Единица измерения | Объем работ |
| Ремонт крыши | тыс. кв. метров | 396,0 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем, в том числе: |  | 1 142,4 |
| электроснабжения | тыс. метров | 194,7 |
| теплоснабжения | тыс. метров | 478,2 |
| водоснабжения | тыс. метров | 321,7 |
| водоотведения | тыс. метров | 147,8 |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления | штук | 13 |
| Установка узлов регулирования потребления ресурсов | штук | 71 |
| Ремонт и замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | штук | 599 |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | тыс. кв. метров | 57,3 |
| Утепление и ремонт фасада | тыс. кв. метров | 1 208,7 |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | тыс. куб. метров | 8,0 |
| Проведение энергетического обследования многоквартирного дома | штук | 64 |
| Ремонт подъездов в многоквартирном доме | тыс. кв. метров | 144,8 |
| Ремонт системы противопожарной защиты многоквартирного дома | тыс. кв. метров | 57,2 |
| Установка узлов регулирования потребления ресурсов (только за счет средств членов товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов (далее - ТСЖ, ЖК, ЖСК соответственно) или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме, при этом финансирование установки узлов регулирования потребления ресурсов осуществляется в период с 2014 по 2019 год в соответствии с ежегодными краткосрочными планами и заключенными договорами) | штук | 707 |

Объемы проведения капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе за счет средств Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд), приведены в приложении N 3 (не приводится) "Реестр многоквартирных домов по видам ремонта, включенных в Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 N 1146, в 2014 году" к Краткосрочному плану.

Объемы проведения и сроки финансирования капитального ремонта многоквартирных домов только за счет средств членов ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме приведены в [приложении N 4](#P966) "Установка узлов погодного регулирования за счет средств собственников помещений многоквартирных домов" к Краткосрочному плану.

V. Обоснование объемов долевого финансирования проведения

капитального ремонта многоквартирных домов

Расчет обоснования объемов долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план, произведен в соответствии с частью 3 статьи 18 Федерального закона исходя из перечня многоквартирных домов, включенных в Региональную программу в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, сметной стоимости работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, перечня и объема работ в отношении многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план.

Фондом для Республики Татарстан установлен лимит предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, направляемый на капитальный ремонт многоквартирных домов, на 2014 год в размере 194 038 561,88 рубля.

Минимальный объем долевого финансирования Краткосрочного плана за счет средств бюджета Республики Татарстан и местных бюджетов определен в соответствии со статьей 18 Федерального закона и составляет 70 процентов (информация размещена на официальном сайте Фонда).

VI. Ресурсное обеспечение

Источниками финансирования Краткосрочного плана являются средства Фонда, бюджета Республики Татарстан и (или) местных бюджетов, членов ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме.

Общий объем финансирования мероприятий Краткосрочного плана составит 4 695 304 237,22 рубля, в том числе средства:

Фонда - 194 038 561,88 рубля;

бюджета Республики Татарстан - 1 373 131 000,0 рубля;

местных бюджетов - 1 071 945 000,0 рубля;

членов ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме - 2 056 189 675,34 рубля.

При этом в рамках реализации Краткосрочного плана 50 процентов финансирования Краткосрочного плана за счет средств бюджета Республики Татарстан направляются на выполнение работ по энергосбережению.

Объем финансирования мероприятий Краткосрочного плана (установка узлов погодного регулирования) только за счет средств членов ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме составит 409 475 848,0 рубля.

Объем

финансовых средств на проведение капитального ремонта

многоквартирных домов в 2014 году

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Сумма, млн рублей |
| Ремонт крыши | 899,0 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем, в том числе: | 1 635,6 |
| электроснабжения | 155,0 |
| теплоснабжения | 816,6 |
| водоснабжения | 451,9 |
| водоотведения | 212,1 |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления | 16,1 |
| Установка узлов регулирования потребления ресурсов | 30,6 |
| Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | 852,7 |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах | 25,9 |
| Утепление и ремонт фасада | 987,4 |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | 17,6 |
| Проведение энергетического обследования многоквартирного дома | 3,8 |
| Ремонт подъездов в многоквартирном доме | 99,8 |
| Ремонт системы противопожарной защиты многоквартирного дома | 16,3 |
| Разработка и проведение государственной экспертизы проектной документации | 64,8 |
| Осуществление строительного контроля | 45,7 |
| Установка узлов регулирования потребления ресурсов (только за счет средств членов ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме, при этом финансирование установки узлов регулирования потребления ресурсов осуществляется в период с 2014 по 2019 год в соответствии с ежегодными краткосрочными планами и заключенными договорами) | 409,5 |
| Итого [<\*>](#P197) | 4 695,3 |

--------------------------------

<\*> Без учета объема потребности финансовых средств на установку узлов регулирования потребления ресурсов (только за счет средств членов ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме).

Перечень многоквартирных домов с указанием стоимости проведения капитального ремонта, в том числе за счет средств Фонда, приведен в приложении N 5 (не приводится) к Краткосрочному плану.

VII. Предельная стоимость услуг и (или) работ

по капитальному ремонту

Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту в расчете на 1 кв. метр общей площади помещений в многоквартирных домах на 2014 год составляет 14 тыс. рублей.

Нормативы предельных затрат на капитальный ремонт многоквартирных домов, включенных в настоящий Краткосрочный план, по видам работ утверждаются Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (далее - Министерство).

Превышение предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту, а также оплата услуг и (или) работ, не предусмотренных Краткосрочным планом, осуществляются за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме, уплачиваемых в виде взноса на капитальный ремонт сверх минимального размера взноса на капитальный ремонт.

VIII. Механизм реализации Краткосрочного плана

Реализация настоящего Краткосрочного плана осуществляется Министерством, некоммерческой организацией "Фонд жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан" (далее - Региональный оператор), органами исполнительной власти Республики Татарстан, органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Татарстан, ТСЖ, ЖК, ЖСК, управляющими организациями (далее - УО), собственниками помещений, подрядными организациями (далее - исполнители Краткосрочного плана).

Министерство:

организует взаимодействие с исполнителями Краткосрочного плана, координацию и контроль их деятельности при осуществлении мероприятий Краткосрочного плана;

рассматривает муниципальные краткосрочные (ежегодные) планы реализации Региональной программы и проверяет выполнение ими условий предоставления финансовой поддержки;

в семидневный срок со дня получения средств Фонда для проведения капитального ремонта многоквартирных домов принимает решение о направлении средств в соответствии с Краткосрочным планом;

перечисляет средства Фонда и бюджета Республики Татарстан на основании договора о долевом финансировании капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

взаимодействует с Региональным оператором в целях обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

осуществляет мониторинг реализации Краткосрочного плана и выполнения условий предоставления финансовой поддержки на основе анализа представляемой органами местного самоуправления отчетности;

готовит, направляет на утверждение Президенту Республики Татарстан и размещает на своем сайте отчет о ходе реализации Краткосрочного плана и выполнении условий предоставления финансовой поддержки и отчет Республики Татарстан о расходовании средств за отчетный период на основании сведений, представленных Региональным оператором, органами местного самоуправления муниципального образования в Республике Татарстан;

размещает на своем сайте список многоквартирных домов, вошедших в Краткосрочный план;

участвует в процедуре выбора подрядных организаций для проведения капитального ремонта, в том числе путем утверждения соответствующего порядка;

организует контроль реализации мероприятий Краткосрочного плана в пределах своей компетенции.

Региональный оператор:

заключает договоры с УО на подготовку дефектных ведомостей, а также на формирование платежных документов и обеспечение поступления взносов на капитальный ремонт от собственников помещений на счет Регионального оператора;

заключает договоры на подготовку проектной документации, на осуществление строительного контроля, а также договоры подряда на проведение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

осуществляет отбор подрядных организаций для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в установленном законодательством порядке;

осуществляет финансирование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, по разработке проектной документации, по строительному контролю в соответствии с требованиями законодательства;

производит оплату подрядным организациям за выполненные работы на основании форм КС-3, КС-2, согласованных с управляющей организацией, муниципальным образованием, Государственной жилищной инспекцией Республики Татарстан, организацией, осуществляющей строительный контроль, представителем собственников помещений;

осуществляет учет поступления средств по каждому собственнику помещений в многоквартирном доме;

представляет в Министерство запрашиваемые документы и сведения в рамках реализации Краткосрочного плана;

осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством.

Государственная жилищная инспекция Республики Татарстан:

согласовывает дефектные ведомости производства работ капитального ремонта и муниципальные адресные программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, краткосрочные планы реализации программ;

участвует в процедуре выбора подрядных организаций для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, осуществляет контроль за привлечением квалифицированных и добросовестных подрядных организаций для проведения капитального ремонта;

осуществляет контроль за своевременным и качественным выполнением капитального ремонта многоквартирного дома;

согласовывает акты выполненных работ по форме КС-2;

принимает участие в приеме в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом объекта;

ведет реестр договоров подряда;

ведет учет протоколов собраний собственников о выборе способа формирования фонда капитального ремонта;

представляет в Министерство запрашиваемые документы и сведения в рамках реализации Краткосрочного плана.

Органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Татарстан:

формируют и направляют в Министерство муниципальные краткосрочные (ежегодные) планы реализации Региональной программы и документы, подтверждающие выполнение условий предоставления финансовой поддержки в соответствии с Федеральным законом;

представляют в Министерство копии нормативных правовых актов и иные документы, подтверждающие выполнение муниципальным образованием условий предоставления финансовой поддержки;

участвуют в процедуре выбора подрядных организаций для проведения капитального ремонта;

согласовывают акты выполненных работ по форме КС-2;

перечисляют средства местного бюджета на софинансирование работ по капитальному ремонту в порядке, установленном Федеральным законом, и в размере, установленном настоящим Краткосрочным планом, в соответствии с жилищным законодательством;

согласовывают акты приемки работ по капитальному ремонту, за исключением случаев использования средств, не предусмотренных утвержденной сметой расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома, а также в случае ее превышения;

осуществляют контроль целевого использования средств, выделяемых на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;

создают и поддерживают в актуальном состоянии базу данных в целях реализации Краткосрочного плана по соответствующему муниципальному образованию в порядке, устанавливаемом Министерством;

представляют в Министерство документы и сведения, необходимые для формирования отчетов в Фонд.

ТСЖ, ЖСК, ЖК, УО:

согласовывают акты обследования, дефектные ведомости на объем работ по капитальному ремонту;

обеспечивают подготовку проектной документации с получением заключения государственной экспертизы;

выступают организатором отбора в соответствии с порядком, утвержденным Министерством;

участвуют в процедуре выбора подрядных организаций для проведения капитального ремонта;

осуществляют допуск к объектам капитального ремонта;

участвуют в осуществлении контроля своевременного и качественного выполнения капитального ремонта многоквартирных домов, а также в их приеме в эксплуатацию с правом подписи актов обследования и актов ввода в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом объектов.

Собственники помещений:

согласовывают акты обследования, дефектные ведомости на объем работ по капитальному ремонту;

участвуют в осуществлении контроля своевременного и качественного выполнения капитального ремонта многоквартирных домов, а также в их приеме в эксплуатацию с правом подписи актов обследования и актов ввода в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом объектов.

Подрядные организации:

обеспечивают выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в сроки, установленные договором подряда;

формируют акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3;

выполняют иные работы, предусмотренные договором подряда.

Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа" осуществляет регулярное освещение хода реализации мероприятий Краткосрочного плана в средствах массовой информации.

Планирование, исполнение, контроль и мониторинг Краткосрочного плана осуществляются в едином информационном продукте "Мониторинг жилищного фонда".

IX. Порядок отбора подрядных организаций для выполнения

работ по капитальному ремонту общего имущества

многоквартирных домов

Подрядные организации отбираются Региональным оператором, органами местного самоуправления муниципального образования в Республике Татарстан, муниципальными бюджетными учреждениями в соответствии с порядком, утвержденным Министерством.

Приложение N 1

к Краткосрочному плану

реализации Региональной программы

капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории

Республики Татарстан, утвержденной

Постановлением Кабинета Министров

Республики Татарстан

от 31.12.2013 N 1146, в 2014 году

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ВЫПОЛНЕНИЯ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ОТ 31.12.2013 N 1146, В 2014 ГОДУ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели выполнения Региональной программы | Единица измерения | План на 2014 год |
| 1. Многоквартирный жилищный фонд, в котором проведен капитальный ремонт: |  |  |
| количество многоквартирных домов (далее - МКД) | единиц | 816 |
| общая площадь жилищного фонда - всего, | млн кв. метров | 5,0 |
| в том числе общая площадь жилых помещений, находящихся в собственности граждан | млн кв. метров | 3,7 |
| 2. Доля МКД, в которых проведен капитальный ремонт, от общего числа МКД, включенных в Региональную программу | процентов | 100,0 |
| 3. Доля МКД, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления: |  |  |
| тепловой энергии | процентов | 100,0 |
| горячей воды | процентов | 100,0 |
| холодной воды | процентов | 100,0 |
| электрической энергии | процентов | 100,0 |
| 4. Объем финансирования проведения капитального ремонта - всего,в том числе: | млн рублей | 4 695,3 |
| за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | млн рублей | 194,0 |
| за счет средств бюджета Республики Татарстан и местных бюджетов, предусмотренных на долевое финансирование Региональной программы | млн рублей | 2 445,1 |
| за счет средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных или иных специализированных потребительских кооперативов или собственников помещений в МКД | млн рублей | 2 056,2 |

Приложение N 2

к Краткосрочному плану

реализации Региональной программы

капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории

Республики Татарстан, утвержденной

Постановлением Кабинета Министров

Республики Татарстан

от 31.12.2013 N 1146, в 2014 году

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ВЫПОЛНЕНИЯ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ОТ 31.12.2013

N 1146, В 2014 ГОДУ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД [<\*>](#P952), кв. метров | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Региональной программы | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего |
|  | Итого по субъекту | 5 014 179,89 | 207 151,00 |  |  |  | 816 | 816 |  |  |  | 4 695 304 237,22 | 4 695 304 237,22 |
| 1 | Агрызский муниципальный район | 8 913,20 | 430,00 |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  | 23 114 465,18 | 23 114 465,18 |
| 2 | Азнакаевский муниципальный район | 98 042,11 | 4 571,00 |  |  |  | 35 | 35 |  |  |  | 89 859 896,14 | 89 859 896,14 |
| 3 | Аксубаевский муниципальный район | 1 711,90 | 63,00 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 6 439 999,00 | 6 439 999,00 |
| 4 | Актанышский муниципальный район | 3 793,60 | 139,00 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 9 042 814,56 | 9 042 814,56 |
| 5 | Алексеевский муниципальный район | 2 471,50 | 138,00 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 7 993 082,35 | 7 993 082,35 |
| 6 | Альметьевский муниципальный район | 130 533,76 | 5 698,00 |  |  |  | 39 | 39 |  |  |  | 267 536 728,00 | 267 536 728,00 |
| 7 | Апастовский муниципальный район | 1 562,60 | 75,00 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 239 497,00 | 2 239 497,00 |
| 8 | Арский муниципальный район | 7 972,80 | 280,00 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 18 820 474,00 | 18 820 474,00 |
| 9 | Бавлинский муниципальный район | 12 649,20 | 522,00 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 37 978 412,00 | 37 978 412,00 |
| 10 | Балтасинский муниципальный район | 6 341,10 | 276,00 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 4 551 000,00 | 4 551 000,00 |
| 11 | Бугульминский муниципальный район | 118 784,14 | 3 879,00 |  |  |  | 43 | 43 |  |  |  | 191 793 056,00 | 191 793 056,00 |
| 12 | Буинский муниципальный район | 10 701,00 | 598,00 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 26 094 567,00 | 26 094 567,00 |
| 13 | Верхнеуслонский муниципальный район | 678,00 | 43,00 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 4 447 025,00 | 4 447 025,00 |
| 14 | Высокогорский муниципальный район | 5 240,94 | 334,00 |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  | 20 109 868,00 | 20 109 868,00 |
| 15 | г. Казань | 1 177 449,49 | 48 762,00 |  |  |  | 184 | 184 |  |  |  | 1 388 251 711,59 | 1 388 251 711,59 |
| 16 | г. Набережные Челны | 1 759 137,69 | 76 978,00 |  |  |  | 141 | 141 |  |  |  | 1 231 577 839,10 | 1 231 577 839,10 |
| 17 | Елабужский муниципальный район | 106 511,82 | 4 704,00 |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  | 114 616 488,15 | 114 616 488,15 |
| 18 | Заинский муниципальный район | 78 982,05 | 2 785,00 |  |  |  | 17 | 17 |  |  |  | 70 338 042,00 | 70 338 042,00 |
| 19 | Зеленодольский муниципальный район | 86 322,41 | 3 947,00 |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  | 187 996 335,00 | 187 996 335,00 |
| 20 | Камско-Устьинский муниципальный район | 9 047,50 | 346,00 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 8 228 472,00 | 8 228 472,00 |
| 21 | Кукморский муниципальный район | 16 352,40 | 686,00 |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  | 18 568 114,00 | 18 568 114,00 |
| 22 | Лаишевский муниципальный район | 10 822,58 | 363,00 |  |  |  | 9 | 9 |  |  |  | 16 982 804,00 | 16 982 804,00 |
| 23 | Лениногорский муниципальный район | 58 170,90 | 2 319,00 |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  | 109 117 328,00 | 109 117 328,00 |
| 24 | Мамадышский муниципальный район | 33 523,87 | 1 435,00 |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 |
| 25 | Менделеевский муниципальный район | 35 028,53 | 1 403,00 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 45 699 775,97 | 45 699 775,97 |
| 26 | Мензелинский муниципальный район | 9 150,07 | 374,00 |  |  |  | 9 | 9 |  |  |  | 19 565 715,00 | 19 565 715,00 |
| 27 | Муслюмовский муниципальный район | 5 407,64 | 269,00 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 6 261 722,00 | 6 261 722,00 |
| 28 | Нижнекамский муниципальный район | 1 106 970,52 | 40 814,00 |  |  |  | 88 | 88 |  |  |  | 478 981 102,53 | 478 981 102,53 |
| 29 | Новошешминский муниципальный район | 794,84 | 26,00 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 3 603 754,00 | 3 603 754,00 |
| 30 | Нурлатский муниципальный район | 18 464,63 | 723,00 |  |  |  | 11 | 11 |  |  |  | 47 745 639,85 | 47 745 639,85 |
| 31 | Пестречинский муниципальный район | 4 232,40 | 173,00 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 10 228 046,00 | 10 228 046,00 |
| 32 | Рыбно-Слободский муниципальный район | 952,20 | 56,00 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 4 880 775.00 | 4 880 775,00 |
| 33 | Сабинский муниципальный район | 5 779,10 | 238,00 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 1 1 586 473,98 | 11 586 473,98 |
| 34 | Сармановский муниципальный район | 17 473,70 | 654,00 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 35 616 826,50 | 35 616 826,50 |
| 35 | Спасский муниципальный район | 5 323,40 | 183,00 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 7 153 049,00 | 7 153 049,00 |
| 36 | Тетюшский муниципальный район | 3 008,40 | 132,00 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 9 001 670,00 | 9 001 670,00 |
| 37 | Тукаевский муниципальный район | 15 978,40 | 1 071,00 |  |  |  | 12 | 12 |  |  |  | 27 491 470,99 | 27 491 470,99 |
| 38 | Тюлячинский муниципальный район | 1 599,40 | 65,00 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 1 061 278,00 | 1 061 278,00 |
| 39 | Чистопольский муниципальный район | 22 754,30 | 980,00 |  |  |  | 23 | 23 |  |  |  | 96 978 644,26 | 96 978 644,26 |
| 40 | Ютазинский муниципальный район | 15 545,80 | 619,00 |  |  |  | 12 | 12 |  |  |  | 21 750 276,07 | 21 750 276,07 |

--------------------------------

<\*> МКД - многоквартирный дом.

Приложение N 4

к Краткосрочному плану

реализации Региональной программы

капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории

Республики Татарстан, утвержденной

Постановлением Кабинета Министров

Республики Татарстан

от 31.12.2013 N 1146, в 2014 году

УСТАНОВКА

УЗЛОВ ПОГОДНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ

СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес | Установка узлов регулирования | Финансирование установки узлов регулирования |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| штук | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| г. Казань, Авиастроительный район |
| 1 | ул. Белинского, д. 5 | 2 | 1 120 640,00 | 0 | 231029,52 | 255386,15 | 254465,48 | 253496,31 | 126262,54 |
| 2 | ул. Гудованцева, д. 22 | 1 | 560 320,00 | 0 | 117252,04 | 128746,42 | 127061,15 | 125333,29 | 61927,1 |
| 3 | ул. Гудованцева, д. 22А | 1 | 560 320,00 | 0 | 115514,76 | 127693,08 | 127232,74 | 126748,16 | 63131,26 |
| 4 | ул. Дементьева, д. 3А | 1 | 898 960,00 | 0 | 185328,29 | 204866,81 | 204128,25 | 203350,8 | 101285,85 |
| 5 | ул. Дементьева, д. 5А | 1 | 735 760,00 | 0 | 151683,22 | 167674,65 | 167070,18 | 166433,87 | 82898,08 |
| 6 | ул. Дементьева, д. 7 | 1 | 572 560,00 | 0 | 119813,38 | 131558,84 | 129836,75 | 128071,16 | 63279,87 |
| 7 | ул. Дементьева, д. 7А | 1 | 572 560,00 | 0 | 119813,38 | 131558,84 | 129836,75 | 128071,16 | 63279,87 |
| 8 | ул. Дементьева, д. 9 | 1 | 898 960,00 | 0 | 185328,29 | 204866,81 | 204128,25 | 203350,8 | 101285,85 |
| 9 | ул. Дубинина, д. 7 | 1 | 572 560,00 | 0 | 118038,14 | 130482,49 | 130012,1 | 129516,93 | 64510,34 |
| 10 | ул. Лукина, д. 37 | 1 | 805 120,00 | 0 | 165982,37 | 183481,31 | 182819,86 | 182123,56 | 90712,9 |
| 11 | ул. Лукина, д. 55 | 1 | 723 520,00 | 0 | 149159,84 | 164885,23 | 164290,82 | 163665,1 | 81519,01 |
| 12 | ул. Лядова, д. 9 | 2 | 1 145 120,00 | 0 | 236076,28 | 260964,98 | 260024,19 | 259033,85 | 129020,7 |
| 13 | ул. Максимова, д. 1 | 1 | 980 560,00 | 0 | 202150,83 | 223462,88 | 222657,29 | 221809,27 | 110479,73 |
| 14 | ул. Побежимова, д. 17 | 1 | 1 049 920,00 | 0 | 216449,99 | 239269,55 | 238406,98 | 237498,97 | 118294,51 |
| 15 | ул. Таймырская, д. 8 | 1 | 805 120,00 | 0 | 168478,67 | 184994,86 | 182573,3 | 180090,56 | 88982,61 |
| 16 | ул. Тимирязева, д. 10/2 | 2 | 1 120 640,00 | 0 | 231029,52 | 255386,15 | 254465,48 | 253496,31 | 126262,54 |
| 17 | ул. Тимирязева, д. 6 | 1 | 560 320,00 | 0 | 115514,76 | 127693,08 | 127232,74 | 126748,16 | 63131,26 |
| 18 | ул. Тимирязева, д. 8 | 2 | 1 120 640,00 | 0 | 231029,52 | 255386,15 | 254465,48 | 253496,31 | 126262,54 |
| 19 | ул. Челюскина, д. 27 | 1 | 560 320,00 | 0 | 115514,76 | 127693,08 | 127232,74 | 126748,16 | 63131,26 |
| 20 | ул. Челюскина, д. 27А | 1 | 560 320,00 | 0 | 115514,76 | 127693,08 | 127232,74 | 126748,16 | 63131,26 |
| 21 | ул. Челюскина, д. 4/13 | 3 | 1 680 960,00 | 0 | 346544,28 | 383079,23 | 381698,22 | 380244,47 | 189393,8 |
| 22 | ул. Челюскина, д. 6/9 | 2 | 1 120 640,00 | 0 | 231029,52 | 255386,15 | 254465,48 | 253496,31 | 126262,54 |
| Итого по району | 29 | 18 725 840,00 | 0,00 | 3 868 276,12 | 4 272 209,82 | 4 251 336,97 | 4 229 571,67 | 2 104 445,42 |
| г. Казань, Вахитовский район |
| 23 | ул. Ахтямова, д. 24 | 1 | 572 560,00 | 24908,73 | 122759,42 | 122176,89 | 121590,89 | 120919,83 | 60204,24 |
| 24 | ул. Ахтямова, д. 26 | 1 | 572 560,00 | 24908,73 | 122759,42 | 122176,89 | 121590,89 | 120919,83 | 60204,24 |
| 25 | ул. Ахтямова, д. 32 | 1 | 572 560,00 | 24908,73 | 122759,42 | 122176,89 | 121590,89 | 120919,83 | 60204,24 |
| 26 | ул. Жуковского, д. 12/46 | 1 | 560 320,00 | 28208,84 | 118944,76 | 118645,59 | 118237,12 | 117772,49 | 58511,2 |
| 27 | ул. Жуковского, д. 2/11 | 1 | 560 320,00 | 28208,84 | 118944,76 | 118645,59 | 118237,12 | 117772,49 | 5851 1,2 |
| 28 | ул. Калинина, д. 37 | 1 | 560 320,00 | 28208,84 | 118944,76 | 118645,59 | 118237,12 | 117772,49 | 58511,2 |
| 29 | ул. Камиля Якуба, д. 2 | 1 | 560 320,00 | 24376,24 | 120135,11 | 119565,03 | 118991,56 | 118334,84 | 58917,22 |
| 30 | ул. Карима Тинчурина, д. 1 | 1 | 560 320,00 | 24376,24 | 120135,11 | 119565,03 | 118991,56 | 118334,84 | 58917,22 |
| 31 | ул. Карима Тинчурина, д. 15 | 1 | 572 560,00 | 24908,73 | 122759,42 | 122176,89 | 121590,89 | 120919,83 | 60204,24 |
| 32 | ул. Карима Тинчурина, д. 15А | 1 | 572 560,00 | 24908,73 | 122759,42 | 122176,89 | 121590,89 | 120919,83 | 60204,24 |
| 33 | ул. Карима Тинчурина, д. 19 | 1 | 560 320,00 | 24376,24 | 120135,11 | 119565,03 | 118991,56 | 118334,84 | 58917,22 |
| 34 | ул. Карима Тинчурина, д. 21 | 1 | 560 320,00 | 24376,24 | 120135,11 | 119565,03 | 118991,56 | 118334,84 | 58917,22 |
| 35 | ул. Карима Тинчурина, д. 23 | 1 | 572 560,00 | 24908,73 | 122759,42 | 122176,89 | 121590,89 | 120919,83 | 60204,24 |
| 36 | ул. Курашова, д. 30 | 1 | 572 560,00 | 28825,05 | 121543,07 | 121237,37 | 120819,97 | 120345,19 | 59789,35 |
| 37 | ул. Курашова, д. 34 | 1 | 572 560,00 | 28825,05 | 121543,07 | 121237,37 | 120819,97 | 120345,19 | 59789,35 |
| 38 | ул. Максима Горького, д. 17 | 1 | 572 560,00 | 28825,05 | 121543,07 | 121237,37 | 120819,97 | 120345,19 | 59789,35 |
| 39 | ул. Максима Горького, д. 21А | 1 | 526 320,00 | 26497,14 | 1 11727,24 | 111446,23 | 111062,54 | 110626,1 | 54960,75 |
| 40 | ул. Максима Горького, д. 6 (л. А) | 1 | 526 320,00 | 26497,14 | 111727,24 | 111446,23 | 111062,54 | 110626,1 | 54960,75 |
| 41 | ул. Марселя Салимжанова, д. 12 | 6 | 3 157 920,00 | 158982,83 | 670363,45 | 668677,36 | 666375,22 | 663756,59 | 329764,55 |
| 42 | ул. Марселя Салимжанова, д. 14 | 3 | 1 680 960,00 | 84626,52 | 356834,29 | 355936,78 | 354711,36 | 353317,46 | 175533,59 |
| 43 | ул. Муштари, д. 30 (л. А) | 1 | 560 320,00 | 28208,84 | 118944,76 | 118645,59 | 118237,12 | 117772,49 | 58511,2 |
| 44 | ул. Муштари, д. 30Б | 2 | 1 132 880,00 | 57033,89 | 240487,83 | 239882,96 | 239057,09 | 238117,68 | 118300,55 |
| 45 | ул. Парижской Коммуны, д. 4 | 1 | 572 560,00 | 24908,73 | 122759,42 | 122176,89 | 121590,89 | 120919,83 | 60204,24 |
| 46 | ул. Портовая, д. 17 | 1 | 572 560,00 | 24908,73 | 122759,42 | 122176,89 | 121590,89 | 120919,83 | 60204,24 |
| 47 | ул. Сары Садыковой, д. 10 | 1 | 560 320,00 | 24376,24 | 120135,11 | 119565,03 | 118991,56 | 118334,84 | 58917,22 |
| 48 | ул. Сары Садыковой, д. 22 | 1 | 560 320,00 | 24376,24 | 120135,11 | 119565,03 | 118991,56 | 118334,84 | 58917,22 |
| 49 | ул. Татарстан, д. 16 | 1 | 560 320,00 | 24376,24 | 120135,11 | 119565,03 | 118991,56 | 118334,84 | 58917,22 |
| 50 | ул. Татарстан, д. 43А | 1 | 572 560,00 | 24908,73 | 122759,42 | 122176,89 | 121590,89 | 120919,83 | 60204,24 |
| 51 | ул. Татарстан, д. 64 | 1 | 560 320,00 | 24376,24 | 120135,11 | 119565,03 | 118991,56 | 118334,84 | 58917,22 |
| 52 | ул. Татарстан, д. 66 | 1 | 560 320,00 | 24376,24 | 120135,11 | 119565,03 | 118991,56 | 118334,84 | 58917,22 |
| 53 | ул. Татарстан, д. 68 | 1 | 560 320,00 | 24376,24 | 120135,11 | 119565,03 | 118991,56 | 118334,84 | 58917,22 |
| 54 | ул. Татарстан, д. 70 | 1 | 572 560,00 | 24908,73 | 122759,42 | 122176,89 | 121590,89 | 120919,83 | 60204,24 |
| 55 | ул. Татарстан, д. 72 | 1 | 560 320,00 | 24376,24 | 120135,11 | 119565,03 | 118991,56 | 118334,84 | 58917,22 |
| 56 | ул. Чехова, д. 4А | 1 | 560 320,00 | 28208,84 | 118944,76 | 118645,59 | 118237,12 | 117772,49 | 58511,2 |
| 57 | ул. Чехова, д. 4Б | 1 | 560 320,00 | 28208,84 | 118944,76 | 118645,59 | 118237,12 | 117772,49 | 58511,2 |
| 58 | ул. Чехова, д. 4В | 1 | 560 320,00 | 28208,84 | 118944,76 | 118645,59 | 118237,12 | 117772,49 | 58511,2 |
| 59 | ул. Чехова, д. 6А | 1 | 560 320,00 | 28208,84 | 118944,76 | 118645,59 | 118237,12 | 117772,49 | 58511,2 |
| 60 | ул. Чехова, д. 6Б | 1 | 572 560,00 | 28825,05 | 121543,07 | 121237,37 | 120819,97 | 120345,19 | 59789,35 |
| 61 | ул. Эсперанто, д. 60 | 4 | 2 290 240,00 | 115300,21 | 486172,29 | 484949,47 | 483279,88 | 481380,75 | 239157,4 |
| 62 | ул. Эсперанто, д. 76 | 1 | 572 560,00 | 28825,05 | 121543,07 | 121237,37 | 120819,97 | 120345,19 | 59789,35 |
| 63 | ул. Эсперанто, д. 78 | 1 | 572 560,00 | 28825,05 | 121543,07 | 121237,37 | 120819,97 | 120345,19 | 59789,35 |
| Итого по району | 52 | 29 121 680,00 | 1 384 784,69 | 6 207 209,25 | 6 185 912,20 | 6 161 181,47 | 6 132 957,28 | 3 049 635,11 |
| г. Казань, Кировский район |
| 64 | ул. 25-го Октября, д. 13/6 | 2 | 1 120 640,00 | 89452,54 | 243845,55 | 243477,35 | 242918,41 | 242220,33 | 58725,82 |
| 65 | ул. 25-го Октября, д. 16/9 | 1 | 560 320,00 | 44726,27 | 121922,77 | 121738,68 | 121459,21 | 121110,16 | 29362,91 |
| 66 | ул. 25-го Октября, д. 20/8 | 2 | 1 120 640,00 | 89452,54 | 243845,55 | 243477,35 | 242918,41 | 242220,33 | 58725,82 |
| 67 | ул. 40 лет Октября, д. 10 | 1 | 526 320,00 | 42012,3 | 114524,55 | 114351,62 | 114089,11 | 113761,25 | 27581,17 |
| 68 | ул. 40 лет Октября, д. 12 | 1 | 526 320,00 | 42012,3 | 114524,55 | 114351,62 | 114089,11 | 113761,25 | 27581,17 |
| 69 | ул. 40 лет Октября, д. 18 | 1 | 537 200,00 | 42880,77 | 116891,98 | 116715,48 | 116447,54 | 116112,9 | 28151,33 |
| 70 | ул. 40 лет Октября, д. 20 | 1 | 537 200,00 | 42880,77 | 116891,98 | 116715,48 | 116447,54 | 116112,9 | 28151,33 |
| 71 | ул. 40 лет Октября, д. 22 | 1 | 560 320,00 | 44726,27 | 121922,77 | 121738,68 | 121459,21 | 121110,16 | 29362,91 |
| 72 | ул. 40 лет Октября, д. 5 | 1 | 526 320,00 | 42012,3 | 1 14524,55 | 114351,62 | 114089,11 | 113761,25 | 27581,17 |
| 73 | ул. 40 лет Октября, д. 7 | 1 | 526 320,00 | 42012,3 | 1 14524,55 | 114351,62 | 114089,11 | 113761,25 | 27581,17 |
| 74 | ул. Адмиралтейская, д. 21 | 1 | 572 560,00 | 45703,3 | 124586,14 | 124398,02 | 124112,44 | 123755,78 | 30004,32 |
| 75 | ул. Бирюзовая, д. 17 | 1 | 572 560,00 | 45703,3 | 124586,14 | 124398,02 | 124112,44 | 123755,78 | 30004,32 |
| 76 | ул. Бирюзовая, д. 21 | 1 | 572 560,00 | 45703,3 | 124586,14 | 124398,02 | 124112,44 | 123755,78 | 30004,32 |
| 77 | ул. Бирюзовая, д. 23 | 1 | 572 560,00 | 45703,3 | 124586,14 | 124398,02 | 124112,44 | 123755,78 | 30004,32 |
| 78 | ул. Богатырева, д. 1 | 1 | 526 320,00 | 42012,3 | 114524,55 | 114351,62 | 114089,11 | 113761,25 | 27581,17 |
| 79 | ул. Дежнева, д. 4, корп. 2 | 1 | 560 320,00 | 44726,27 | 121922,77 | 121738,68 | 121459,21 | 121110,16 | 29362,91 |
| 80 | ул. Димитрова, д. 15 | 1 | 526 320,00 | 42012,3 | 114524,55 | 114351,62 | 114089,11 | 113761,25 | 27581,17 |
| 81 | ул. Димитрова, д. 3 | 1 | 526 320,00 | 42012,3 | 114524,55 | 114351,62 | 114089,11 | 113761,25 | 27581,17 |
| 82 | ул. Димитрова, д. 4 | 1 | 526 320,00 | 42012,3 | 1 14524,55 | 114351,62 | 114089,11 | 113761,25 | 27581,17 |
| 83 | ул. Димитрова, д. 5 | 1 | 526 320,00 | 42012,3 | 114524,55 | 114351,62 | 114089,11 | 113761,25 | 27581,17 |
| 84 | ул. Димитрова, д. 7 | 1 | 526 320,00 | 42012,3 | 114524,55 | 114351,62 | 114089,11 | 113761,25 | 27581,17 |
| 85 | ул. Димитрова, д. 8 | 1 | 560 320,00 | 44726,27 | 121922,77 | 121738,68 | 121459,21 | 121110,16 | 29362,91 |
| 86 | ул. Димитрова, д. 9 | 1 | 526 320,00 | 42012,3 | 114524,55 | 114351,62 | 114089,11 | 113761,25 | 27581,17 |
| 87 | ул. Железнодорожников, д. 17 | 1 | 560 320,00 | 44726,27 | 121922,77 | 121738,68 | 121459,21 | 121110,16 | 29362,91 |
| 88 | ул. Железнодорожников, д. 23 | 1 | 560 320,00 | 44726,27 | 121922,77 | 121738,68 | 121459,21 | 121110,16 | 29362,91 |
| 89 | ул. Жуковка, д. 1 | 1 | 560 320,00 | 44726,27 | 121922,77 | 121738,68 | 121459,21 | 121110,16 | 29362,91 |
| 90 | ул. Ильича, д. 28 | 3 | 1 611 600,00 | 128642,3 | 350675,94 | 350146,44 | 349342,62 | 348338,7 | 84454 |
| 91 | ул. Коммунаров, д. 1/6 | 1 | 572 560,00 | 45703,3 | 124586,14 | 124398,02 | 124112,44 | 123755,78 | 30004,32 |
| 92 | ул. Краснококшайская, д. 154 | 1 | 560 320,00 | 44726,27 | 121922,77 | 121738,68 | 121459,21 | 121110,16 | 29362,91 |
| 93 | ул. Кулахметова, д. 11 | 1 | 560 320,00 | 44726,27 | 121922,77 | 121738,68 | 121459,21 | 121110,16 | 29362,91 |
| 94 | ул. Кулахметова, д. 5 | 1 | 560 320,00 | 44726,27 | 121922,77 | 121738,68 | 121459,21 | 121110,16 | 29362,91 |
| 95 | ул. Кулахметова, д. 9 | 1 | 572 560,00 | 45703,3 | 124586,14 | 124398,02 | 124112,44 | 123755,78 | 30004,32 |
| 96 | ул. Лейтенанта Красикова, д. 20 | 1 | 572 560,00 | 45703,3 | 124586,14 | 124398,02 | 124112,44 | 123755,78 | 30004,32 |
| 97 | ул. Лейтенанта Красикова, д. 4 | 1 | 572 560,00 | 45703,3 | 124586,14 | 124398,02 | 124112,44 | 123755,78 | 30004,32 |
| 98 | ул. Лушникова, д. 2 | 1 | 572 560,00 | 45703,3 | 124586,14 | 124398,02 | 124112,44 | 123755,78 | 30004,32 |
| 99 | ул. Лушникова, д. 4 | 1 | 560 320,00 | 44726,27 | 121922,77 | 121738,68 | 121459,21 | 121110,16 | 29362,91 |
| 100 | ул. Маршрутная, д. 6/10 | 1 | 526 320,00 | 42012,3 | 114524,55 | 114351,62 | 114089,11 | 113761,25 | 27581,17 |
| 101 | ул. Можайского, д. 10 | 1 | 526 320,00 | 42012,3 | 1 14524,55 | 114351,62 | 114089,11 | 113761,25 | 27581,17 |
| 102 | ул. Можайского, д. 12 | 1 | 526 320,00 | 42012,3 | 114524,55 | 114351,62 | 114089,11 | 113761,25 | 27581,17 |
| 103 | ул. Можайского, д. 16 | 1 | 560 320,00 | 44726,27 | 121922,77 | 121738,68 | 121459,21 | 121110,16 | 29362,91 |
| 104 | ул. Можайского, д. 16А | 1 | 560 320,00 | 44726,27 | 121922,77 | 121738,68 | 121459,21 | 121110,16 | 29362,91 |
| 105 | ул. Можайского, д. 17 | 1 | 560 320,00 | 44726,27 | 121922,77 | 121738,68 | 121459,21 | 121110,16 | 29362,91 |
| 106 | ул. Можайского, д. 3 | 1 | 526 320,00 | 42012,3 | 114524,55 | 114351,62 | 114089,11 | 113761,25 | 27581,17 |
| 107 | ул. Можайского, д. 4 | 1 | 560 320,00 | 44726,27 | 121922,77 | 121738,68 | 121459,21 | 121110,16 | 29362,91 |
| 108 | ул. Можайского, д. 5 | 1 | 526 320,00 | 42012,3 | 114524,55 | 114351,62 | 114089,11 | 113761,25 | 27581,17 |
| 109 | ул. Можайского, д. 9/14 | 1 | 526 320,00 | 42012,3 | 114524,55 | 114351,62 | 114089,11 | 113761,25 | 27581,17 |
| 110 | ул. Музыкальная, д. 6 | 1 | 560 320,00 | 44726,27 | 121922,77 | 121738,68 | 121459,21 | 121110,16 | 29362,91 |
| 111 | ул. Николая Столярова, д. 6 | 1 | 560 320,00 | 44726,27 | 121922,77 | 121738,68 | 121459,21 | 121110,16 | 29362,91 |
| 112 | ул. Ново-Светлая, д. 16 | 4 | 2 241 280,00 | 178905,07 | 487691,1 | 486954,71 | 485836,82 | 484440,66 | 117451,64 |
| 113 | ул. Окольная, д. 1 | 2 | 1 120 640,00 | 89452,54 | 243845,55 | 243477,35 | 242918,41 | 242220,33 | 58725,82 |
| 114 | ул. Окольная, д. 20 | 1 | 560 320,00 | 44726,27 | 121922,77 | 121738,68 | 121459,21 | 121110,16 | 29362,91 |
| 115 | ул. Окольная, д. 3 | 3 | 1 578 960,00 | 126036,89 | 343573,64 | 343054,86 | 342267,33 | 341283,74 | 82743,54 |
| 116 | ул. Поперечно-Базарная, д. 72 | 1 | 560 320,00 | 44726,27 | 121922,77 | 121738,68 | 121459,21 | 121110,16 | 29362,91 |
| 117 | ул. Светлая, д. 17 | 1 | 560 320,00 | 44726,27 | 121922,77 | 121738,68 | 121459,21 | 121110,16 | 29362,91 |
| 118 | ул. Светлая, д. 19 | 1 | 560 320,00 | 44726,27 | 121922,77 | 121738,68 | 121459,21 | 121110,16 | 29362,91 |
| 119 | ул. Светлая, д. 24 | 1 | 560 320,00 | 44726,27 | 121922,77 | 121738,68 | 121459,21 | 121110,16 | 29362,91 |
| 120 | ул. Светлая, д. 30 | 2 | 1 120 640,00 | 89452,54 | 243845,55 | 243477,35 | 242918,41 | 242220,33 | 58725,82 |
| 121 | ул. Солнечная, д. 4 | 1 | 560 320,00 | 44726,27 | 121922,77 | 121738,68 | 121459,21 | 121110,16 | 29362,91 |
| 122 | ул. Солнечная, д. 6 | 1 | 560 320,00 | 44726,27 | 121922,77 | 121738,68 | 121459,21 | 121110,16 | 29362,91 |
| 123 | ул. Степана Халтурина, д. 10 | 1 | 560 320,00 | 44726,27 | 121922,77 | 121738,68 | 121459,21 | 121110,16 | 29362,91 |
| 124 | ул. Степана Халтурина, д. 11/10 | 1 | 572 560,00 | 45703,3 | 124586,14 | 124398,02 | 124112,44 | 123755,78 | 30004,32 |
| 125 | ул. Степана Халтурина, д. 4 | 1 | 560 320,00 | 44726,27 | 121922,77 | 121738,68 | 121459,21 | 121110,16 | 29362,91 |
| 126 | ул. Степана Халтурина, д. 7 | 1 | 526 320,00 | 42012,3 | 114524,55 | 114351,62 | 114089,11 | 113761,25 | 27581,17 |
| 127 | ул. Телецентра, д. 11 | 1 | 526 320,00 | 42012,3 | 114524,55 | 114351,62 | 114089,11 | 113761,25 | 27581,17 |
| 128 | ул. Телецентра, д. 12 | 1 | 526 320,00 | 42012,3 | 114524,55 | 114351,62 | 114089,11 | 113761,25 | 27581,17 |
| 129 | ул. Телецентра, д. 13/8 | 1 | 526 320,00 | 42012,3 | 114524,55 | 114351,62 | 114089,11 | 113761,25 | 27581,17 |
| 130 | ул. Телецентра, д. 14 | 1 | 526 320,00 | 42012,3 | 114524,55 | 114351,62 | 114089,11 | 113761,25 | 27581,17 |
| 131 | ул. Телецентра, д. 15 | 1 | 537 200,00 | 42880,77 | 116891,98 | 116715,48 | 116447,54 | 116112,9 | 28151,33 |
| 132 | ул. Телецентра, д. 17 | 1 | 537 200,00 | 42880,77 | 116891,98 | 116715,48 | 116447,54 | 116112,9 | 28151,33 |
| 133 | ул. Телецентра, д. 7 | 1 | 526 320,00 | 42012,3 | 114524,55 | 114351,62 | 114089,11 | 113761,25 | 27581,17 |
| 134 | ул. Телецентра, д. 9 | 1 | 526 320,00 | 42012,3 | 114524,55 | 114351,62 | 114089,11 | 113761,25 | 27581,17 |
| 135 | ул. Токарная, д. 5 | 1 | 526 320,00 | 42012,3 | 114524,55 | 114351,62 | 114089,11 | 113761,25 | 27581,17 |
| 136 | ул. Фрунзе, д. 15 | 2 | 1 120 640,00 | 89452,54 | 243845,55 | 243477,35 | 242918,41 | 242220,33 | 58725,82 |
| 137 | ул. Фрунзе, д. 9 | 3 | 1 578 960,00 | 126036,89 | 343573,64 | 343054,86 | 342267,33 | 341283,74 | 82743,54 |
| 138 | ул. Шоссейная, д. 21 | 1 | 572 560,00 | 45703,3 | 124586,14 | 124398,02 | 124112,44 | 123755,78 | 30004,32 |
| 139 | ул. Юбилейная, д. 1/43 | 1 | 572 560,00 | 45703,3 | 124586,14 | 124398,02 | 124112,44 | 123755,78 | 30004,32 |
| 140 | ул. Юбилейная, д. 11 | 1 | 560 320,00 | 44726,27 | 121922,77 | 121738,68 | 121459,21 | 121110,16 | 29362,91 |
| 141 | ул. Юбилейная, д. 3 | 1 | 537 200,00 | 42880,77 | 116891,98 | 116715,48 | 116447,54 | 116112,9 | 28151,33 |
| 142 | ул. Юбилейная, д. 9 | 1 | 560 320,00 | 44726,27 | 121922,77 | 121738,68 | 121459,21 | 121110,16 | 29362,91 |
| 143 | ул. Юго-Западная 2-я, д. 29 | 1 | 560 320,00 | 44726,27 | 121922,77 | 121738,68 | 121459,21 | 121110,16 | 29362,91 |
| 144 | ул. Юго-Западная 2-я, д. 31 | 1 | 560 320,00 | 44726,27 | 121922,77 | 121738,68 | 121459,21 | 121110,16 | 29362,91 |
| 145 | ул. Юго-Западная 2-я, д. 33 | 1 | 560 320,00 | 44726,27 | 121922,77 | 121738,68 | 121459,21 | 121110,16 | 29362,91 |
| 146 | ул. Юго-Западная 2-я, д. 35 | 2 | 1 120 640,00 | 89452,54 | 243845,55 | 243477,35 | 242918,41 | 242220,33 | 58725,82 |
| 147 | ул. Горьковское шоссе, д. 14 | 1 | 560 320,00 | 44726,27 | 121922,77 | 121738,68 | 121459,21 | 121110,16 | 29362,91 |
| 148 | ул. Горьковское шоссе, д. 21/2 | 1 | 526 320,00 | 42012,3 | 114524,55 | 114351,62 | 114089,11 | 113761,25 | 27581,17 |
| 149 | ул. Горьковское шоссе, д. 23 | 1 | 526 320,00 | 42012,3 | 114524,55 | 114351,62 | 114089,11 | 113761,25 | 27581,17 |
| 150 | ул. Горьковское шоссе, д. 25 | 1 | 526 320,00 | 42012,3 | 114524,55 | 114351,62 | 114089,11 | 113761,25 | 27581,17 |
| 151 | ул. Горьковское шоссе, д. 27 | 1 | 526 320,00 | 42012,3 | 114524,55 | 114351,62 | 114089,11 | 113761,25 | 27581,17 |
| 152 | ул. Горьковское шоссе, д. 31 | 1 | 560 320,00 | 44726,27 | 121922,77 | 121738,68 | 121459,21 | 121110,16 | 29362,91 |
| 153 | ул. Горьковское шоссе, д. 33 | 1 | 560 320,00 | 44726,27 | 121922,77 | 121738,68 | 121459,21 | 121110,16 | 29362,91 |
| 154 | ул. Горьковское шоссе, д. 35 | 1 | 560 320,00 | 44726,27 | 121922,77 | 121738,68 | 121459,21 | 121110,16 | 29362,91 |
| 155 | ул. Горьковское шоссе, д. 4 | 1 | 572 560,00 | 45703,3 | 124586,14 | 124398,02 | 124112,44 | 123755,78 | 30004,32 |
| Итого по району | 107 | 58 738 400,00 | 4 688 659,29 | 12 781 176,24 | 12 761 877,41 | 12 732 580,52 | 12 695 990,31 | 3 078 116,23 |
| г. Казань, Московский район |
| 156 | пр. Ибрагимова, д. 12 | 3 | 1 680 960,00 | 112670,55 | 350702,16 | 349688,35 | 348382,94 | 346844,62 | 172671,38 |
| 157 | пр. Ибрагимова, д. 20 | 1 | 560 320,00 | 37556,85 | 116900,72 | 116562,78 | 116127,65 | 115614,87 | 57557,13 |
| 158 | пр. Ибрагимова, д. 22 | 1 | 560 320,00 | 37556,85 | 116900,72 | 116562,78 | 116127,65 | 115614,87 | 57557,13 |
| 159 | пр. Ибрагимова, д. 24 | 1 | 560 320,00 | 37556,85 | 116900,72 | 116562,78 | 116127,65 | 115614,87 | 57557,13 |
| 160 | пр. Ибрагимова, д. 28А | 1 | 560 320,00 | 37556,85 | 116900,72 | 116562,78 | 116127,65 | 115614,87 | 57557,13 |
| 161 | пр. Ибрагимова, д. 30А | 1 | 560 320,00 | 37556,85 | 116900,72 | 116562,78 | 116127,65 | 115614,87 | 57557,13 |
| 162 | пр. Ибрагимова, д. 38 | 1 | 560 320,00 | 37556,85 | 116900,72 | 116562,78 | 116127,65 | 115614,87 | 57557,13 |
| 163 | пр. Ибрагимова, д. 61 | 2 | 1 120 640,00 | 75113,7 | 233801,44 | 233125,57 | 232255,29 | 231229,74 | 115114,26 |
| 164 | пр. Ибрагимова, д. 67 | 1 | 560 320,00 | 37556,85 | 116900,72 | 116562,78 | 116127,65 | 115614,87 | 57557,13 |
| 165 | пр. Ибрагимова, д. 71 | 1 | 560 320,00 | 37556,85 | 116900,72 | 116562,78 | 116127,65 | 115614,87 | 57557,13 |
| 166 | пр. Ибрагимова, д. 81А | 1 | 560 320,00 | 37556,85 | 116900,72 | 116562,78 | 116127,65 | 115614,87 | 57557,13 |
| 167 | пр. Ибрагимова, д. 83 | 1 | 560 320,00 | 37556,85 | 116900,72 | 116562,78 | 116127,65 | 115614,87 | 57557,13 |
| 168 | пр. Ибрагимова, д. 85 | 1 | 560 320,00 | 37556,85 | 116900,72 | 116562,78 | 116127,65 | 115614,87 | 57557,13 |
| 169 | пр. Ямашева, д. 11 | 3 | 1 680 960,00 | 112670,55 | 350702,16 | 349688,35 | 348382,94 | 346844,62 | 172671,38 |
| 170 | пр. Ямашева, д. 15, корп. 1 | 1 | 560 320,00 | 37556,85 | 116900,72 | 116562,78 | 116127,65 | 115614,87 | 57557,13 |
| 171 | пр. Ямашева, д. 15, корп. 2 | 1 | 560 320,00 | 37556,85 | 116900,72 | 116562,78 | 116127,65 | 115614,87 | 57557,13 |
| 172 | пр. Ямашева, д. 16 | 1 | 560 320,00 | 37556,85 | 116900,72 | 116562,78 | 116127,65 | 115614,87 | 57557,13 |
| 173 | пр. Ямашева, д. 17 | 2 | 1 120 640,00 | 75113,7 | 233801,44 | 233125,57 | 232255,29 | 231229,74 | 115114,26 |
| 174 | пр. Ямашева, д. 19 | 3 | 1 680 960,00 | 112670,55 | 350702,16 | 349688,35 | 348382,94 | 346844,62 | 172671,38 |
| 175 | ул. Академика Королева, д. 10 | 1 | 572 560,00 | 38377,27 | 119454,38 | 119109,06 | 118664,41 | 118140,44 | 58814,44 |
| 176 | ул. Академика Королева, д. 18 | 1 | 560 320,00 | 37556,85 | 116900,72 | 116562,78 | 116127,65 | 115614,87 | 57557,13 |
| 177 | ул. Академика Королева, д. 19 | 1 | 560 320,00 | 37556,85 | 116900,72 | 116562,78 | 116127,65 | 115614,87 | 57557,13 |
| 178 | ул. Академика Королева, д. 20 | 2 | 1 120 640,00 | 75113,7 | 233801,44 | 233125,57 | 232255,29 | 231229,74 | 115114,26 |
| 179 | ул. Академика Королева, д. 22А | 1 | 560 320,00 | 37556,85 | 116900,72 | 116562,78 | 116127,65 | 115614,87 | 57557,13 |
| 180 | ул. Академика Королева, д. 4 | 1 | 572 560,00 | 38377,27 | 119454,38 | 119109,06 | 118664,41 | 118140,44 | 58814,44 |
| 181 | ул. Академика Королева, д. 57Б | 1 | 526 320,00 | 35277,91 | 109807,23 | 109489,8 | 109081,06 | 108599,41 | 54064,59 |
| 182 | ул. Академика Королева, д. 6 | 1 | 572 560,00 | 38377,27 | 119454,38 | 119109,06 | 118664,41 | 118140,44 | 58814,44 |
| 183 | ул. Академика Королева, д. 8 | 1 | 572 560,00 | 38377,27 | 119454,38 | 119109,06 | 118664,41 | 118140,44 | 58814,44 |
| 184 | ул. Бакалейная, д. 44А | 1 | 560 320,00 | 37556,85 | 116900,72 | 116562,78 | 116127,65 | 115614,87 | 57557,13 |
| 185 | ул. Бакалейная, д. 46А | 2 | 1 120 640,00 | 75113,7 | 233801,44 | 233125,57 | 232255,29 | 231229,74 | 115114,26 |
| 186 | ул. Батыршина, д. 25 | 1 | 560 320,00 | 37556,85 | 116900,72 | 116562,78 | 116127,65 | 115614,87 | 57557,13 |
| 187 | ул. Бондаренко, д. 6 | 1 | 560 320,00 | 37556,85 | 116900,72 | 116562,78 | 116127,65 | 115614,87 | 57557,13 |
| 188 | ул. Волгоградская, д. 13 | 1 | 560 320,00 | 37556,85 | 116900,72 | 116562,78 | 116127,65 | 115614,87 | 57557,13 |
| 189 | ул. Волгоградская, д. 15 | 1 | 560 320,00 | 37556,85 | 116900,72 | 116562,78 | 116127,65 | 115614,87 | 57557,13 |
| 190 | ул. Волгоградская, д. 17 | 1 | 560 320,00 | 37556,85 | 116900,72 | 116562,78 | 116127,65 | 115614,87 | 57557,13 |
| 191 | ул. Волгоградская, д. 18 | 1 | 560 320,00 | 37556,85 | 116900,72 | 116562,78 | 116127,65 | 115614,87 | 57557,13 |
| 192 | ул. Волгоградская, д. 21 | 1 | 560 320,00 | 37556,85 | 116900,72 | 116562,78 | 116127,65 | 115614,87 | 57557,13 |
| 193 | ул. Волгоградская, д. 23 | 1 | 560 320,00 | 37556,85 | 116900,72 | 116562,78 | 116127,65 | 115614,87 | 57557,13 |
| 194 | ул. Волгоградская, д. 25 | 1 | 560 320,00 | 37556,85 | 116900,72 | 116562,78 | 116127,65 | 115614,87 | 57557,13 |
| 195 | ул. Восстания, д. 101 | 1 | 560 320,00 | 37556,85 | 116900,72 | 116562,78 | 116127,65 | 115614,87 | 57557,13 |
| 196 | ул. Восстания, д. 121А | 1 | 560 320,00 | 37556,85 | 116900,72 | 116562,78 | 116127,65 | 115614,87 | 57557,13 |
| 197 | ул. Восстания, д. 123А | 2 | 1 120 640,00 | 75113,7 | 233801,44 | 233125,57 | 232255,29 | 231229,74 | 115114,26 |
| 198 | ул. Восстания, д. 90А | 3 | 1 693 200,00 | 113490,97 | 353255,81 | 352234,62 | 350919,7 | 349370,18 | 173928,72 |
| 199 | ул. Гагарина, д. 28Б | 1 | 560 320,00 | 37556,85 | 116900,72 | 116562,78 | 116127,65 | 115614,87 | 57557,13 |
| 200 | ул. Галимджана Баруди, д. 11 | 5 | 2 631 600,00 | 176389,57 | 549036,14 | 547449 | 545405,32 | 542997,03 | 270322,94 |
| 201 | ул. Галимджана Баруди, д. 13 | 3 | 1 578 960,00 | 105833,74 | 329421,69 | 328469,4 | 327243,19 | 325798,22 | 162193,76 |
| 202 | ул. Декабристов, д. 106А | 1 | 560 320,00 | 37556,85 | 116900,72 | 116562,78 | 116127,65 | 115614,87 | 57557,13 |
| 203 | ул. Декабристов, д. 106Б | 1 | 560 320,00 | 37556,85 | 116900,72 | 116562,78 | 116127,65 | 115614,87 | 57557,13 |
| 204 | ул. Лушникова, д. 6 | 1 | 560 320,00 | 37556,85 | 116900,72 | 116562,78 | 116127,65 | 115614,87 | 57557,13 |
| 205 | ул. Лушникова, д. 8 | 2 | 1 086 640,00 | 72834,76 | 226707,95 | 226052,58 | 225208,71 | 224214,28 | 111621,72 |
| 206 | ул. Окольная, д. 94А | 1 | 560 320,00 | 37556,85 | 116900,72 | 116562,78 | 116127,65 | 115614,87 | 57557,13 |
| 207 | ул. Сабан, д. 1 | 1 | 560 320,00 | 37556,85 | 116900,72 | 116562,78 | 116127,65 | 115614,87 | 57557,13 |
| 208 | ул. Сабан, д. 3 | 3 | 1 578 960,00 | 105833,74 | 329421,69 | 328469,4 | 327243,19 | 325798,22 | 162193,76 |
| 209 | ул. Серова, д. 3 | 3 | 1 578 960,00 | 105833,74 | 329421,69 | 328469,4 | 327243,19 | 325798,22 | 162193,76 |
| 210 | ул. Серова, д. 4 | 4 | 2 105 280,00 | 141111,66 | 439228,91 | 437959,2 | 436324,26 | 434397,62 | 216258,35 |
| 211 | ул. Серова, д. 8 | 4 | 2 105 280,00 | 141111,66 | 439228,91 | 437959,2 | 436324,26 | 434397,62 | 216258,35 |
| 212 | ул. Черноморская, д. 3 | 1 | 560 320,00 | 37556,85 | 116900,72 | 116562,78 | 116127,65 | 115614,87 | 57557,13 |
| 213 | ул. Черноморская, д. 5 | 1 | 560 320,00 | 37556,85 | 116900,72 | 116562,78 | 116127,65 | 115614,87 | 57557,13 |
| 214 | ул. Черноморская, д. 9 | 1 | 560 320,00 | 37556,85 | 116900,72 | 116562,78 | 116127,65 | 115614,87 | 57557,13 |
| 215 | ул. Чистопольская, д. 4 | 4 | 2 173 280,00 | 145669,53 | 453415,9 | 452105,16 | 450417,42 | 448428,56 | 223243,43 |
| 216 | ул. Юго-Западная 2-я, д. 34 | 2 | 1 120 640,00 | 75113,7 | 233801,44 | 233125,57 | 232255,29 | 231229,74 | 115114,26 |
| 217 | ул. Ютазинская, д. 14 | 2 | 1 120 640,00 | 75113,7 | 233801,44 | 233125,57 | 232255,29 | 231229,74 | 115114,26 |
| 218 | ул. Ютазинская, д. 18 | 1 | 560 320,00 | 37556,85 | 116900,72 | 116562,78 | 116127,65 | 115614,87 | 57557,13 |
| Итого по району | 98 | 54 088 560,00 | 3 625 421,06 | 11 284 608,08 | 11 251 986.46 | 11 209 982,14 | 11 160 483,09 | 5 556 079,17 |
| г. Казань, Ново-Савиновский район |
| 219 | пр. Ибрагимова, д. 37 | 1 | 560 320,00 | 39629,83 | 107037,83 | 118661,02 | 118317,83 | 117910,4 | 58763,09 |
| 220 | пр. Ибрагимова, д. 41 | 1 | 560 320,00 | 39629,83 | 107037,83 | 118661,02 | 118317,83 | 117910,4 | 58763,09 |
| 221 | пр. Ибрагимова, д. 47 | 1 | 560 320,00 | 39629,83 | 107037,83 | 118661,02 | 118317,83 | 117910,4 | 58763,09 |
| 222 | пр. Ибрагимова, д. 49 | 1 | 560 320,00 | 39629,83 | 107037,83 | 118661,02 | 118317,83 | 117910,4 | 58763,09 |
| 223 | пр. Ибрагимова, д. 55 | 1 | 560 320,00 | 39629,83 | 107037,83 | 118661,02 | 118317,83 | 117910,4 | 58763,09 |
| 224 | пр. Ибрагимова, д. 57 | 1 | 560 320,00 | 39629,83 | 107037,83 | 118661,02 | 118317,83 | 117910,4 | 58763,09 |
| 225 | пр. Фатыха Амирхана, д. 107 | 1 | 786 080,00 | 55597,18 | 150164,73 | 166471,04 | 165989,58 | 165417,99 | 82439,48 |
| 226 | пр. Фатыха Амирхана, д. 25 | 1 | 898 960,00 | 63580,86 | 171728,17 | 190376,05 | 189825,45 | 189171,79 | 94277,68 |
| 227 | пр. Фатыха Амирхана, д. 26А | 3 | 1 578 960,00 | 111675,31 | 301628,46 | 334382,14 | 333415,06 | 332266,93 | 165592,1 |
| 228 | пр. Фатыха Амирхана, д. 29 | 1 | 898 960,00 | 63580,86 | 171728,17 | 190376,05 | 189825,45 | 189171,79 | 94277,68 |
| 229 | пр. Фатыха Амирхана, д. 32 | 1 | 898 960,00 | 63580,86 | 171728,17 | 190376,05 | 189825,45 | 189171,79 | 94277,68 |
| 230 | пр. Фатыха Амирхана, д. 35 | 1 | 1 030 880,00 | 72911,19 | 196928,83 | 218313,23 | 217681,84 | 216932,25 | 108112,66 |
| 231 | пр. Фатыха Амирхана, д. 37 | 1 | 949 280,00 | 67139,85 | 181340,79 | 201032,5 | 200451,08 | 199760,83 | 99554,95 |
| 232 | пр. Фатыха Амирхана, д. 41 | 2 | 1 898 560,00 | 134279,7 | 362681,59 | 402065 | 400902,17 | 399521,65 | 199109,89 |
| 233 | пр. Фатыха Амирхана, д. 43 | 1 | 817 360,00 | 57809,53 | 156140,14 | 173095,32 | 172594,7 | 172000,37 | 85719,94 |
| 234 | пр. Фатыха Амирхана, д. 45 | 1 | 898 960,00 | 63580,86 | 171728,17 | 190376,05 | 189825,45 | 189171,79 | 94277,68 |
| 235 | пр. Фатыха Амирхана, д. 47 | 5 | 2 631 600,00 | 186125,52 | 502714,09 | 557303,56 | 555691,76 | 553778,22 | 275986,85 |
| 236 | пр. Фатыха Амирхана, д. 81 | 1 | 723 520,00 | 51172,49 | 138213,9 | 153222,48 | 152779,34 | 152253,24 | 75878,55 |
| 237 | пр. Фатыха Амирхана, д. 93 | 1 | 898 960,00 | 63580,86 | 171728,17 | 190376,05 | 189825,45 | 189171,79 | 94277,68 |
| 238 | пр. Ямашева, д. 104, корп. 1 | 3 | 1 680 960,00 | 118889,48 | 321113,5 | 355983,05 | 354953,5 | 353731,21 | 176289,26 |
| 239 | пр. Ямашева, д. 104, корп. 2 | 2 | 1 120 640,00 | 79259,65 | 214075,66 | 237322,03 | 236635,66 | 235820,8 | 117526,2 |
| 240 | пр. Ямашева, д. 71 | 1 | 817 360,00 | 57809,53 | 156140,14 | 173095,32 | 172594,7 | 172000,37 | 85719,94 |
| 241 | ул. Адоратского, д. 40 | 1 | 817 360,00 | 57809,53 | 156140,14 | 173095,32 | 172594,7 | 172000,37 | 85719,94 |
| 242 | ул. Адоратского, д. 42 | 1 | 898 960,00 | 63580,86 | 171728,17 | 190376,05 | 189825,45 | 189171,79 | 94277,68 |
| 243 | ул. Адоратского, д. 46 | 2 | 1 766 640,00 | 124949,38 | 337480,93 | 374127,82 | 373045,79 | 371761,2 | 185274,88 |
| 244 | ул. Адоратского, д. 62 | 1 | 723 520,00 | 51172,49 | 138213,9 | 153222,48 | 152779,34 | 152253,24 | 75878,55 |
| 245 | ул. Адоратского, д. 64 | 1 | 949 280,00 | 67139,85 | 181340,79 | 201032,5 | 200451,08 | 199760,83 | 99554,95 |
| 246 | ул. Адоратского, д. 66 | 1 | 817 360,00 | 57809,53 | 156140,14 | 173095,32 | 172594,7 | 172000,37 | 85719,94 |
| 247 | ул. Академика Лаврентьева, д. 24а | 1 | 898 960,00 | 63580,86 | 171728,17 | 190376,05 | 189825,45 | 189171,79 | 94277,68 |
| 248 | ул. Академика Лаврентьева, д. 26 | 1 | 898 960,00 | 63580,86 | 171728,17 | 190376,05 | 189825,45 | 189171,79 | 94277,68 |
| 249 | ул. Волгоградская, д. 35 | 1 | 560 320,00 | 39629,83 | 107037,83 | 118661,02 | 118317,83 | 117910,4 | 58763,09 |
| 250 | ул. Волгоградская, д. 37 | 1 | 560 320,00 | 39629,83 | 107037,83 | 118661,02 | 118317,83 | 117910,4 | 58763,09 |
| 251 | ул. Волгоградская, д. 41 | 1 | 560 320,00 | 39629,83 | 107037,83 | 118661,02 | 118317,83 | 117910,4 | 58763,09 |
| 252 | ул. Волгоградская, д. 43 | 1 | 560 320,00 | 39629,83 | 107037,83 | 118661,02 | 118317,83 | 117910,4 | 58763,09 |
| 253 | ул. Воровского, д. 5 | 1 | 560 320,00 | 39629,83 | 107037,83 | 118661,02 | 118317,83 | 117910,4 | 58763,09 |
| 254 | ул. Восстания, д. 12 | 1 | 560 320,00 | 39629,83 | 107037,83 | 118661,02 | 118317,83 | 117910,4 | 58763,09 |
| 255 | ул. Восстания, д. 14 | 1 | 560 320,00 | 39629,83 | 107037,83 | 118661,02 | 118317,83 | 117910,4 | 58763,09 |
| 256 | ул. Восстания, д. 18 | 1 | 560 320,00 | 39629,83 | 107037,83 | 118661,02 | 118317,83 | 117910,4 | 58763,09 |
| 257 | ул. Восстания, д. 20 | 1 | 560 320,00 | 39629,83 | 107037,83 | 118661,02 | 118317,83 | 117910,4 | 58763,09 |
| 258 | ул. Восстания, д. 21 | 1 | 572 560,00 | 40495,53 | 109376,04 | 121253,13 | 120902,44 | 120486,12 | 60046,74 |
| 259 | ул. Восстания, д. 23 | 1 | 560 320,00 | 39629,83 | 107037,83 | 118661,02 | 118317,83 | 117910,4 | 58763,09 |
| 260 | ул. Восстания, д. 24 | 1 | 560 320,00 | 39629,83 | 107037,83 | 118661,02 | 118317,83 | 117910,4 | 58763,09 |
| 261 | ул. Восстания, д. 27 | 1 | 572 560,00 | 40495,53 | 109376,04 | 121253,13 | 120902,44 | 120486,12 | 60046,74 |
| 262 | ул. Восстания, д. 6 | 1 | 560 320,00 | 39629,83 | 107037,83 | 118661,02 | 118317,83 | 117910,4 | 58763,09 |
| 263 | ул. Гаврилова, д. 16 | 1 | 723 520,00 | 51172,49 | 138213,9 | 153222,48 | 152779,34 | 152253,24 | 75878,55 |
| 264 | ул. Гаврилова, д. 16а | 1 | 817 360,00 | 57809,53 | 156140,14 | 173095,32 | 172594,7 | 172000,37 | 85719,94 |
| 265 | ул. Гаврилова, д. 18 | 1 | 817 360,00 | 57809,53 | 156140,14 | 173095,32 | 172594,7 | 172000,37 | 85719,94 |
| 266 | ул. Гаврилова, д. 20 | 1 | 817 360,00 | 57809,53 | 156140,14 | 173095,32 | 172594,7 | 172000,37 | 85719,94 |
| 267 | ул. Гаврилова, д. 22 | 1 | 817 360,00 | 57809,53 | 156140,14 | 173095,32 | 172594,7 | 172000,37 | 85719,94 |
| 268 | ул. Гаврилова, д. 22а | 1 | 723 520,00 | 51172,49 | 138213,9 | 153222,48 | 152779,34 | 152253,24 | 75878,55 |
| 269 | ул. Гаврилова, д. 24а | 1 | 723 520,00 | 51172,49 | 138213,9 | 153222,48 | 152779,34 | 152253,24 | 75878,55 |
| 270 | ул. Гаврилова, д. 28 | 1 | 817 360,00 | 57809,53 | 156140,14 | 173095,32 | 172594,7 | 172000,37 | 85719,94 |
| 271 | ул. Гаврилова, д. 42 | 1 | 898 960,00 | 63580,86 | 171728,17 | 190376,05 | 189825,45 | 189171,79 | 94277,68 |
| 272 | ул. Гаврилова, д. 44 | 1 | 898 960,00 | 63580,86 | 171728,17 | 190376,05 | 189825,45 | 189171,79 | 94277,68 |
| 273 | ул. Гаврилова, д. 46 | 1 | 817 360,00 | 57809,53 | 156140,14 | 173095,32 | 172594,7 | 172000,37 | 85719,94 |
| 274 | ул. Гаврилова, д. 48 | 1 | 898 960,00 | 63580,86 | 171728,17 | 190376,05 | 189825,45 | 189171,79 | 94277,68 |
| 275 | ул. Гаврилова, д. 8 | 1 | 735 760,00 | 52038,19 | 140552,11 | 155814,59 | 155363,95 | 154828,95 | 77162,21 |
| 276 | ул. Гагарина, д. 10 | 1 | 560 320,00 | 39629,83 | 107037,83 | 118661,02 | 118317,83 | 117910,4 | 58763,09 |
| 277 | ул. Гагарина, д. 12 | 1 | 560 320,00 | 39629,83 | 107037,83 | 118661,02 | 118317,83 | 117910,4 | 58763,09 |
| 278 | ул. Гагарина, д. 12А | 1 | 560 320,00 | 39629,83 | 107037,83 | 118661,02 | 118317,83 | 117910,4 | 58763,09 |
| 279 | ул. Гагарина, д. 2/91 | 1 | 572 560,00 | 40495,53 | 109376,04 | 121253,13 | 120902,44 | 120486,12 | 60046,74 |
| 280 | ул. Гагарина, д. 2А | 1 | 572 560,00 | 40495,53 | 109376,04 | 121253,13 | 120902,44 | 120486,12 | 60046,74 |
| 281 | ул. Гагарина, д. 4 | 1 | 560 320,00 | 39629,83 | 107037,83 | 118661,02 | 118317,83 | 117910,4 | 58763,09 |
| 282 | ул. Гагарина, д. 6 | 1 | 560 320,00 | 39629,83 | 107037,83 | 118661,02 | 118317,83 | 117910,4 | 58763,09 |
| 283 | ул. Гагарина, д. 61 | 1 | 560 320,00 | 39629,83 | 107037,83 | 118661,02 | 118317,83 | 117910,4 | 58763,09 |
| 284 | ул. Гагарина, д. 67 | 1 | 560 320,00 | 39629,83 | 107037,83 | 118661,02 | 118317,83 | 117910,4 | 58763,09 |
| 285 | ул. Гагарина, д. 73 | 1 | 560 320,00 | 39629,83 | 107037,83 | 118661,02 | 118317,83 | 117910,4 | 58763,09 |
| 286 | ул. Гагарина, д. 79А | 1 | 560 320,00 | 39629,83 | 107037,83 | 118661,02 | 118317,83 | 117910,4 | 58763,09 |
| 287 | ул. Голубятникова, д. 26А | 1 | 817 360,00 | 57809,53 | 156140,14 | 173095,32 | 172594,7 | 172000,37 | 85719,94 |
| 288 | ул. Коллективная, д. 25 | 1 | 560 320,00 | 39629,83 | 107037,83 | 118661,02 | 118317,83 | 117910,4 | 58763,09 |
| 289 | ул. Коллективная, д. 27 | 1 | 560 320,00 | 39629,83 | 107037,83 | 118661,02 | 118317,83 | 117910,4 | 58763,09 |
| 290 | ул. Короленко, д. 103 | 1 | 560 320,00 | 39629,83 | 107037,83 | 118661,02 | 118317,83 | 117910,4 | 58763,09 |
| 291 | ул. Короленко, д. 113 | 1 | 560 320,00 | 39629,83 | 107037,83 | 118661,02 | 118317,83 | 117910,4 | 58763,09 |
| 292 | ул. Короленко, д. 35А | 1 | 572 560,00 | 40495,53 | 109376,04 | 121253,13 | 120902,44 | 120486,12 | 60046,74 |
| 293 | ул. Короленко, д. 43 | 1 | 560 320,00 | 39629,83 | 107037,83 | 118661,02 | 118317,83 | 117910,4 | 58763,09 |
| 294 | ул. Короленко, д. 47 | 1 | 560 320,00 | 39629,83 | 107037,83 | 118661,02 | 118317,83 | 117910,4 | 58763,09 |
| 295 | ул. Короленко, д. 75 | 1 | 560 320,00 | 39629,83 | 107037,83 | 118661,02 | 118317,83 | 117910,4 | 58763,09 |
| 296 | ул. Короленко, д. 87 | 1 | 560 320,00 | 39629,83 | 107037,83 | 118661,02 | 118317,83 | 117910,4 | 58763,09 |
| 297 | ул. Маршала Чуйкова, д. 11 | 1 | 898 960,00 | 63580,86 | 171728,17 | 190376,05 | 189825,45 | 189171,79 | 94277,68 |
| 298 | ул. Маршала Чуйкова, д. 17 | 1 | 560 320,00 | 39629,83 | 107037,83 | 118661,02 | 118317,83 | 117910,4 | 58763,09 |
| 299 | ул. Маршала Чуйкова, д. 59А | 1 | 817 360,00 | 57809,53 | 156140,14 | 173095,32 | 172594,7 | 172000,37 | 85719,94 |
| 300 | ул. Маршала Чуйкова, д. 63 | 1 | 560 320,00 | 39629,83 | 107037,83 | 118661,02 | 118317,83 | 117910,4 | 58763,09 |
| 301 | ул. Маршала Чуйкова, д. 66 | 1 | 817 360,00 | 57809,53 | 156140,14 | 173095,32 | 172594,7 | 172000,37 | 85719,94 |
| 302 | ул. Маршала Чуйкова, д. 67А | 1 | 817 360,00 | 57809,53 | 156140,14 | 173095,32 | 172594,7 | 172000,37 | 85719,94 |
| 303 | ул. Маршала Чуйкова, д. 7 | 2 | 1 052 640,00 | 74450,21 | 201085,64 | 222921,43 | 222276,7 | 221511,29 | 110394,73 |
| 304 | ул. Маршала Чуйкова, д. 73 | 1 | 817 360,00 | 57809,53 | 156140,14 | 173095,32 | 172594,7 | 172000,37 | 85719,94 |
| 305 | ул. Маршала Чуйкова, д. 75 | 1 | 1 030 880,00 | 72911,19 | 196928,83 | 218313,23 | 217681,84 | 216932,25 | 108112,66 |
| 306 | ул. Маршала Чуйкова, д. 79 | 1 | 817 360,00 | 57809,53 | 156140,14 | 173095,32 | 172594,7 | 172000,37 | 85719,94 |
| 307 | ул. Маршала Чуйкова, д. 83 | 2 | 1 553 120,00 | 109847,72 | 296692,24 | 328909,91 | 327958,65 | 326829,32 | 162882,16 |
| 308 | ул. Маршала Чуйкова, д. 89 | 2 | 1 634 720,00 | 115619,06 | 312280,28 | 346190,64 | 345189,4 | 344000,74 | 171439,88 |
| 309 | ул. Маршала Чуйкова, д. 93 | 2 | 1 622 480,00 | 114753,35 | 309942,07 | 343598,53 | 342604,79 | 341425,03 | 170156,23 |
| 310 | ул. Мусина, д. 51а | 1 | 560 320,00 | 39629,83 | 107037,83 | 118661,02 | 118317,83 | 117910,4 | 58763,09 |
| 311 | ул. Мусина, д. 59Б, корп. 1 | 1 | 560 320,00 | 39629,83 | 107037,83 | 118661,02 | 118317,83 | 117910,4 | 58763,09 |
| 312 | ул. Мусина, д. 59Б, корп. 2 | 1 | 560 320,00 | 39629,83 | 107037,83 | 118661,02 | 118317,83 | 117910,4 | 58763,09 |
| 313 | ул. Мусина, д. 61а | 1 | 817 360,00 | 57809,53 | 156140,14 | 173095,32 | 172594,7 | 172000,37 | 85719,94 |
| 314 | ул. Октябрьская, д. 12 | 1 | 560 320,00 | 39629,83 | 107037,83 | 118661,02 | 118317,83 | 117910,4 | 58763,09 |
| 315 | ул. Октябрьская, д. 15 | 1 | 560 320,00 | 39629,83 | 107037,83 | 118661,02 | 118317,83 | 117910,4 | 58763,09 |
| 316 | ул. Октябрьская, д. 15А | 1 | 560 320,00 | 39629,83 | 107037,83 | 118661,02 | 118317,83 | 117910,4 | 58763,09 |
| 317 | ул. Октябрьская, д. 16 | 1 | 560 320,00 | 39629,83 | 107037,83 | 118661,02 | 118317,83 | 117910,4 | 58763,09 |
| 318 | ул. Октябрьская, д. 17 | 1 | 560 320,00 | 39629,83 | 107037,83 | 118661,02 | 118317,83 | 117910,4 | 58763,09 |
| 319 | ул. Октябрьская, д. 18 | 1 | 560 320,00 | 39629,83 | 107037,83 | 118661,02 | 118317,83 | 117910,4 | 58763,09 |
| 320 | ул. Октябрьская, д. 19 | 1 | 560 320,00 | 39629,83 | 107037,83 | 118661,02 | 118317,83 | 117910,4 | 58763,09 |
| 321 | ул. Октябрьская, д. 19А | 1 | 560 320,00 | 39629,83 | 107037,83 | 118661,02 | 118317,83 | 117910,4 | 58763,09 |
| 322 | ул. Октябрьская, д. 21А | 1 | 560 320,00 | 39629,83 | 107037,83 | 118661,02 | 118317,83 | 117910,4 | 58763,09 |
| 323 | ул. Октябрьская, д. 21Б | 1 | 560 320,00 | 39629,83 | 107037,83 | 118661,02 | 118317,83 | 117910,4 | 58763,09 |
| 324 | ул. Октябрьская, д. 23 | 1 | 572 560,00 | 40495,53 | 109376,04 | 121253,13 | 120902,44 | 120486,12 | 60046,74 |
| 325 | ул. Октябрьская, д. 27 | 1 | 560 320,00 | 39629,83 | 107037,83 | 118661,02 | 118317,83 | 117910,4 | 58763,09 |
| 326 | ул. Октябрьская, д. 32 | 1 | 560 320,00 | 39629,83 | 107037,83 | 118661,02 | 118317,83 | 117910,4 | 58763,09 |
| 327 | ул. Октябрьская, д. 48 | 1 | 560 320,00 | 39629,83 | 107037,83 | 118661,02 | 118317,83 | 117910,4 | 58763,09 |
| 328 | ул. Четаева, д. 40 | 1 | 817 360,00 | 57809,53 | 156140,14 | 173095,32 | 172594,7 | 172000,37 | 85719,94 |
| 329 | ул. Чистопольская, д. 47 | 2 | 1 052 640,00 | 74450,21 | 201085,64 | 222921,43 | 222276,7 | 221511,29 | 110394,73 |
| 330 | ул. Чистопольская, д. 61 | 1 | 817 360,00 | 57809,53 | 156140,14 | 173095,32 | 172594,7 | 172000,37 | 85719,94 |
| Итого по району | 128 | 86 142 400,00 | 6 092 605,05 | 16 455 767,61 | 18 242 691,55 | 18 189 930,58 | 18 127 293,41 | 9 034 111,80 |
| г. Казань, Приволжский район |
| 331 | пр. Победы, д. 33 | 6 | 3 157 920,00 | 269685,07 | 646045,88 | 643541,35 | 641231,11 | 639237,82 | 318178,77 |
| 332 | пр. Победы, д. 34 | 10 | 5 263 200,00 | 449475,12 | 1076743,13 | 1072568,92 | 1068718,52 | 1065396,36 | 530297,95 |
| 333 | пр. Победы, д. 41 | 1 | 572 560,00 | 48896,39 | 117134,07 | 116679,98 | 116261,11 | 115899,71 | 57688,74 |
| 334 | пр. Победы, д. 45 | 1 | 560 320,00 | 47851,1 | 114630,02 | 114185,63 | 1 13775,72 | 113422,04 | 56455,49 |
| 335 | пр. Победы, д. 56 | 9 | 5 042 880,00 | 430659,88 | 1031670,17 | 1027670,68 | 1023981,47 | 1020798,37 | 508099,43 |
| 336 | ул. Авангардная, д. 145 | 1 | 572 560,00 | 48896,39 | 117134,07 | 116679,98 | 116261,11 | 115899,71 | 57688,74 |
| 337 | ул. Авангардная, д. 147А | 1 | 572 560,00 | 48896,39 | 117134,07 | 116679,98 | 116261,11 | 115899,71 | 57688,74 |
| 338 | ул. Авангардная, д. 147Б | 1 | 572 560,00 | 48896,39 | 117134,07 | 116679,98 | 116261,11 | 115899,71 | 57688,74 |
| 339 | ул. Авангардная, д. 157 | 1 | 526 320,00 | 44947,51 | 107674,31 | 107256,89 | 106871,85 | 106539,64 | 53029,8 |
| 340 | ул. Авангардная, д. 56, корп. 2 | 1 | 572 560,00 | 48896,39 | 117134,07 | 116679,98 | 116261,11 | 115899,71 | 57688,74 |
| 341 | ул. Авангардная, д. 60 | 1 | 572 560,00 | 48896,39 | 117134,07 | 116679,98 | 116261,11 | 115899,71 | 57688,74 |
| 342 | ул. Авангардная, д. 89 | 1 | 572 560,00 | 48896,39 | 117134,07 | 116679,98 | 116261,11 | 115899,71 | 57688,74 |
| 343 | ул. Агрономическая, д. 4 | 2 | 1 120 640,00 | 95702,2 | 229260,04 | 228371,26 | 227551,44 | 226844,08 | 112910,98 |
| 344 | ул. Агрономическая, д. 6 | 1 | 526 320,00 | 44947,51 | 107674,31 | 107256,89 | 106871,85 | 106539,64 | 53029,8 |
| 345 | ул. Академика Парина, д. 8 | 4 | 2 241 280,00 | 191404,39 | 458520,07 | 456742,53 | 455102,88 | 453688,17 | 225821,96 |
| 346 | ул. Ботаническая, д. 10А | 4 | 2 105 280,00 | 179790,05 | 430697,25 | 429027,57 | 427487,41 | 426158,54 | 212119,18 |
| 347 | ул. Ботаническая, д. 14 | 1 | 560 320,00 | 47851,1 | 114630,02 | 114185,63 | 113775,72 | 113422,04 | 56455,49 |
| 348 | ул. Ботаническая, д. 16 | 1 | 572 560,00 | 48896,39 | 117134,07 | 116679,98 | 116261,11 | 115899,71 | 57688,74 |
| 349 | ул. Ботаническая, д. 9 | 1 | 572 560,00 | 48896,39 | 117134,07 | 116679,98 | 116261,11 | 115899,71 | 57688,74 |
| 350 | ул. Братьев Касимовых, д. 10 | 1 | 560 320,00 | 47851,1 | 114630,02 | 114185,63 | 1 13775,72 | 113422,04 | 56455,49 |
| 351 | ул. Братьев Касимовых, д. 30 | 2 | 1 120 640,00 | 95702,2 | 229260,04 | 228371,26 | 227551,44 | 226844,08 | 112910,98 |
| 352 | ул. Братьев Касимовых, д. 32 | 1 | 560 320,00 | 47851,1 | 114630,02 | 114185,63 | 113775,72 | 113422,04 | 56455,49 |
| 353 | ул. Братьев Касимовых, д. 74 | 1 | 560 320,00 | 47851,1 | 114630,02 | 114185,63 | 1 13775,72 | 113422,04 | 56455,49 |
| 354 | ул. Братьев Касимовых, д. 8 | 1 | 560 320,00 | 47851,1 | 114630,02 | 114185,63 | 113775,72 | 113422,04 | 56455,49 |
| 355 | ул. Братьев Касимовых, д. 80 | 1 | 560 320,00 | 47851,1 | 114630,02 | 114185,63 | 113775,72 | 113422,04 | 56455,49 |
| 356 | ул. Владимира Кулагина, д. 6А | 1 | 572 560,00 | 48896,39 | 117134,07 | 116679,98 | 116261,11 | 115899,71 | 57688,74 |
| 357 | ул. Владимира Кулагина, д. 8 | 1 | 572 560,00 | 48896,39 | 117134,07 | 116679,98 | 116261,11 | 115899,71 | 57688,74 |
| 358 | ул. Гарифьянова, д. 40 | 1 | 560 320,00 | 47851,1 | 114630,02 | 114185,63 | 1 13775,72 | 113422,04 | 56455,49 |
| 359 | ул. Гарифьянова, д. 42 | 2 | 1 145 120,00 | 97792,78 | 234268,14 | 233359,96 | 232522,22 | 231799,41 | 115377,49 |
| 360 | ул. Глазунова, д. 6 | 4 | 2 105 280,00 | 179790,05 | 430697,25 | 429027,57 | 427487,41 | 426158,54 | 212119,18 |
| 361 | ул. Дальняя, д. 3 | 1 | 560 320,00 | 47851,1 | 114630,02 | 114185,63 | 113775,72 | 1 13422,04 | 56455,49 |
| 362 | ул. Дальняя, д. 5 | 1 | 560 320,00 | 47851,1 | 114630,02 | 114185,63 | 113775,72 | 113422,04 | 56455,49 |
| 363 | ул. Дубравная, д. 51 | 4 | 2 241 280,00 | 191404,39 | 458520,07 | 456742,53 | 455102,88 | 453688,17 | 225821,96 |
| 364 | ул. Карбышева, д. 60 | 2 | 1 145 120,00 | 97792,78 | 234268,14 | 233359,96 | 232522,22 | 231799,41 | 115377,49 |
| 365 | ул. Комиссара Габишева, д. 11 | 6 | 3 361 920,00 | 287106,59 | 687780,11 | 685113,79 | 682654,31 | 680532,25 | 338732,95 |
| 366 | ул. Комиссара Габишева, д. 17 | 1 | 560 320,00 | 47851,1 | 114630,02 | 114185,63 | 1 13775,72 | 113422,04 | 56455,49 |
| 367 | ул. Комиссара Габишева, д. 25А | 1 | 572 560,00 | 48896,39 | 117134,07 | 116679,98 | 116261,11 | 115899,71 | 57688,74 |
| 368 | ул. Комиссара Габишева, д. 25Б | 1 | 572 560,00 | 48896,39 | 117134,07 | 116679,98 | 116261,11 | 115899,71 | 57688,74 |
| 369 | ул. Комиссара Габишева, д. 7 | 13 | 6 842 160,00 | 584317,66 | 1399766,07 | 1394339,59 | 1389334,08 | 1385015,27 | 689387,33 |
| 370 | ул. Оренбургский тракт, д. 138В | 2 | 1 120 640,00 | 95702,2 | 229260,04 | 228371,26 | 227551,44 | 226844,08 | 112910,98 |
| 371 | ул. Павлюхина, д. 102 | 1 | 572 560,00 | 48896,39 | 117134,07 | 116679,98 | 116261,11 | 115899,71 | 57688,74 |
| 372 | ул. Павлюхина, д. 110 | 1 | 572 560,00 | 48896,39 | 117134,07 | 116679,98 | 116261,11 | 115899,71 | 57688,74 |
| 373 | ул. Павлюхина, д. 120 | 1 | 560 320,00 | 47851,1 | 114630,02 | 114185,63 | 113775,72 | 113422,04 | 56455,49 |
| 374 | ул. Павлюхина, д. 85 | 1 | 560 320,00 | 47851,1 | 114630,02 | 114185,63 | 113775,72 | 113422,04 | 56455,49 |
| 375 | ул. Промысловая, д. 5 | 1 | 560 320,00 | 47851,1 | 114630,02 | 114185,63 | 113775,72 | 113422,04 | 56455,49 |
| 376 | ул. Профессора Камая, д. 15А | 1 | 560 320,00 | 47851,1 | 114630,02 | 114185,63 | 113775,72 | 113422,04 | 56455,49 |
| 377 | ул. Профессора Камая, д. 3 | 1 | 560 320,00 | 47851,1 | 114630,02 | 114185,63 | 113775,72 | 113422,04 | 56455,49 |
| 378 | ул. Профессора Камая, д. 7 | 1 | 560 320,00 | 47851,1 | 114630,02 | 114185,63 | 113775,72 | 113422,04 | 56455,49 |
| 379 | ул. Профессора Камая, д. 9 | 1 | 572 560,00 | 48896,39 | 117134,07 | 116679,98 | 116261,11 | 115899,71 | 57688,74 |
| 380 | ул. Рихарда Зорге, д. 33 | 2 | 1 145 120,00 | 97792,78 | 234268,14 | 233359,96 | 232522,22 | 231799,41 | 115377,49 |
| 381 | ул. Рихарда Зорге, д. 35 | 2 | 1 145 120,00 | 97792,78 | 234268,14 | 233359,96 | 232522,22 | 231799,41 | 115377,49 |
| 382 | ул. Рихарда Зорге, д. 37 | 1 | 526 320,00 | 44947,51 | 107674,31 | 107256,89 | 106871,85 | 106539,64 | 53029,8 |
| 383 | ул. Рихарда Зорге, д. 39 | 2 | 1 145 120,00 | 97792,78 | 234268,14 | 233359,96 | 232522,22 | 231799,41 | 115377,49 |
| 384 | ул. Рихарда Зорге, д. 41 | 3 | 1 717 680,00 | 146689,17 | 351402,22 | 350039,93 | 348783,33 | 347699,12 | 173066,23 |
| 385 | ул. Рихарда Зорге, д. 88 | 10 | 5 263 200,00 | 449475,12 | 1076743,13 | 1072568,92 | 1068718,52 | 1065396,36 | 530297,95 |
| 386 | ул. Рихарда Зорге, д. 97 | 5 | 2 631 600,00 | 224737,56 | 538371,57 | 536284,46 | 534359,26 | 532698,18 | 265148,97 |
| 387 | ул. Роторная, д. 29 | 1 | 572 560,00 | 48896,39 | 117134,07 | 116679,98 | 116261,11 | 115899,71 | 57688,74 |
| 388 | ул. Сафиуллина, д. 20, корп. 4 | 1 | 560 320,00 | 47851,1 | 114630,02 | 114185,63 | 113775,72 | 113422,04 | 56455,49 |
| 389 | ул. Сафиуллина, д. 21 | 1 | 560 320,00 | 47851,1 | 114630,02 | 114185,63 | 113775,72 | 113422,04 | 56455,49 |
| 390 | ул. Сафиуллина, д. 6, корп. 2 | 1 | 560 320,00 | 47851,1 | 114630,02 | 114185,63 | 113775,72 | 113422,04 | 56455,49 |
| 391 | ул. Сафиуллина, д. 6, корп. 3 | 1 | 560 320,00 | 47851,1 | 114630,02 | 114185,63 | 113775,72 | 113422,04 | 56455,49 |
| 392 | ул. Сафиуллина, д. 8 | 1 | 560 320,00 | 47851,1 | 114630,02 | 114185,63 | 113775,72 | 113422,04 | 56455,49 |
| 393 | ул. Сыртлановой, д. 15 | 1 | 560 320,00 | 47851,1 | 114630,02 | 114185,63 | 113775,72 | 113422,04 | 56455,49 |
| 394 | ул. Сыртлановой, д. 18 | 1 | 560 320,00 | 47851,1 | 114630,02 | 114185,63 | 113775,72 | 113422,04 | 56455,49 |
| 395 | ул. Сыртлановой, д. 19 | 1 | 560 320,00 | 47851,1 | 114630,02 | 114185,63 | 113775,72 | 113422,04 | 56455,49 |
| 396 | ул. Сыртлановой, д. 20 | 1 | 560 320,00 | 47851,1 | 114630,02 | 114185,63 | 113775,72 | 113422,04 | 56455,49 |
| 397 | ул. Сыртлановой, д. 21 | 2 | 1 120 640,00 | 95702,2 | 229260,04 | 228371,26 | 227551,44 | 226844,08 | 112910,98 |
| 398 | ул. Сыртлановой, д. 27 | 2 | 1 120 640,00 | 95702,2 | 229260,04 | 228371,26 | 227551,44 | 226844,08 | 112910,98 |
| 399 | ул. Сыртлановой, д. 5 | 1 | 560 320,00 | 47851,1 | 114630,02 | 114185,63 | 113775,72 | 113422,04 | 56455,49 |
| 400 | ул. Сыртлановой, д. 9 | 1 | 560 320,00 | 47851,1 | 114630,02 | 114185,63 | 113775,72 | 113422,04 | 56455,49 |
| 401 | ул. Хади Такташа, д. 115 | 1 | 560 320,00 | 47851,1 | 114630,02 | 114185,63 | 113775,72 | 113422,04 | 56455,49 |
| 402 | ул. Хади Такташа, д. 117 | 1 | 560 320,00 | 47851,1 | 114630,02 | 114185,63 | 113775,72 | 113422,04 | 56455,49 |
| 403 | ул. Хусаина Мавлютова, д. 24 | 1 | 560 320,00 | 47851,1 | 114630,02 | 114185,63 | 113775,72 | 113422,04 | 56455,49 |
| 404 | ул. Хусаина Мавлютова, д. 29 | 1 | 572 560,00 | 48896,39 | 117134,07 | 116679,98 | 116261,11 | 115899,71 | 57688,74 |
| 405 | ул. Хусаина Мавлютова, д. 8/20 | 1 | 560 320,00 | 47851,1 | 114630,02 | 114185,63 | 113775,72 | 113422,04 | 56455,49 |
| 406 | ул. Хусаина Мавлютова, д. 9 | 2 | 1 145 120,00 | 97792,78 | 234268,14 | 233359,96 | 232522,22 | 231799,41 | 115377,49 |
| 407 | ул. Шаляпина, д. 41а | 1 | 560 320,00 | 47851,1 | 114630,02 | 114185,63 | 113775,72 | 113422,04 | 56455,49 |
| 408 | ул. Эсперанто, д. 41 | 1 | 572 560,00 | 48896,39 | 117134,07 | 116679,98 | 116261,11 | 115899,71 | 57688,74 |
| 409 | ул. Юлиуса Фучика, д. 2 | 6 | 3 361 920,00 | 287106,59 | 687780,11 | 685113,79 | 682654,31 | 680532,25 | 338732,95 |
| 410 | ул. Юлиуса Фучика, д. 34 | 10 | 5 263 200,00 | 449475,12 | 1076743,13 | 1072568,92 | 1068718,52 | 1065396,36 | 530297,95 |
| 411 | ул. Юлиуса Фучика, д. 6 | 3 | 1 680 960,00 | 143553,29 | 343890,06 | 342556,89 | 341327,16 | 340266,12 | 169366,48 |
| 412 | ул. Юлиуса Фучика, д. 69 | 1 | 526 320,00 | 44947,51 | 107674,31 | 107256,89 | 106871,85 | 106539,64 | 53029,8 |
| 413 | ул. Юлиуса Фучика, д. 71 | 1 | 526 320,00 | 44947,51 | 107674,31 | 107256,89 | 106871,85 | 106539,64 | 53029,8 |
| 414 | ул. Юлиуса Фучика, д. 75 | 1 | 526 320,00 | 44947,51 | 107674,31 | 107256,89 | 106871,85 | 106539,64 | 53029,8 |
| 415 | ул. Юлиуса Фучика, д. 79 | 1 | 526 320,00 | 44947,51 | 107674,31 | 107256,89 | 106871,85 | 106539,64 | 53029,8 |
| 416 | ул. Юлиуса Фучика, д. 83 | 11 | 5 789 520,00 | 494422,63 | 1184417,45 | 1179825,81 | 1175590,38 | 1171936 | 583327,73 |
| Итого по району | 189 | 103 596 640,00 | 8 847 110,64 | 21 193 754,87 | 21 111 592,95 | 21 035 804,87 | 20 970 414,03 | 10 437 962,64 |
| г. Казань, Советский район |
| 417 | ул. Сибирский тракт, д. 18 | 1 | 560 320,00 | 0 | 115592,74 | 127718,15 | 127208,21 | 126645,76 | 63155,14 |
| 418 | ул. Сибирский тракт, д. 19/6 | 1 | 572 560,00 | 0 | 118117,83 | 130508,11 | 129987,03 | 129412,3 | 64534,73 |
| 419 | ул. Сибирский тракт, д. 28 | 1 | 572 560,00 | 0 | 118117,83 | 130508,11 | 129987,03 | 129412,3 | 64534,73 |
| 420 | ул. Сибирский тракт, д. 32 | 1 | 560 320,00 | 0 | 115592,74 | 127718,15 | 127208,21 | 126645,76 | 63155,14 |
| 421 | ул. Агрызская, д. 80 | 1 | 560 320,00 | 0 | 115592,74 | 127718,15 | 127208,21 | 126645,76 | 63155,14 |
| 422 | ул. Агрызская, д. 82 | 1 | 560 320,00 | 0 | 115592,74 | 127718,15 | 127208,21 | 126645,76 | 63155,14 |
| 423 | ул. Аделя Кутуя, д. 12 | 1 | 560 814,39 | 0 | 115327,55 | 127713,31 | 127334,31 | 126987,83 | 63451,39 |
| 424 | ул. Аделя Кутуя, д. 14 | 1 | 560 814,39 | 0 | 115327,55 | 127713,31 | 127334,31 | 126987,83 | 63451,39 |
| 425 | ул. Аделя Кутуя, д. 2а | 1 | 560 814,39 | 0 | 115327,55 | 127713,31 | 127334,31 | 126987,83 | 63451,39 |
| 426 | ул. Аделя Кутуя, д. 33 | 1 | 560 814,39 | 0 | 115327,55 | 127713,31 | 127334,31 | 126987,83 | 63451,39 |
| 427 | ул. Аделя Кутуя, д. 48 | 1 | 818 081,18 | 0 | 168232,67 | 186300,24 | 185747,37 | 185241,95 | 92558,95 |
| 428 | ул. Академика Губкина, д. 2 | 1 | 572 560,00 | 0 | 118117,83 | 130508,11 | 129987,03 | 129412,3 | 64534,73 |
| 429 | ул. Академика Губкина, д. 37 | 4 | 2 105 280,00 | 0 | 434314,48 | 479873,04 | 477957,08 | 475843,79 | 237291,61 |
| 430 | ул. Академика Губкина, д. 39/1 | 4 | 2 105 280,00 | 0 | 434314,48 | 479873,04 | 477957,08 | 475843,79 | 237291,61 |
| 431 | ул. Академика Губкина, д. 44 | 1 | 572 560,00 | 0 | 118117,83 | 130508,11 | 129987,03 | 129412,3 | 64534,73 |
| 432 | ул. Академика Кирпичникова, д. 23 | 1 | 560 320,00 | 0 | 115592,74 | 127718,15 | 127208,21 | 126645,76 | 63155,14 |
| 433 | ул. Академика Кирпичникова, д. 27 | 1 | 560 320,00 | 0 | 115592,74 | 127718,15 | 127208,21 | 126645,76 | 63155,14 |
| 434 | ул. 8 Марта, д. 11 | 1 | 560 320,00 | 0 | 115592,74 | 127718,15 | 127208,21 | 126645,76 | 63155,14 |
| 435 | ул. 8 Марта, д. 16 | 1 | 560 320,00 | 0 | 115592,74 | 127718,15 | 127208,21 | 126645,76 | 63155,14 |
| 436 | ул. 8 Марта, д. 4 | 1 | 560 320,00 | 0 | 115592,74 | 127718,15 | 127208,21 | 126645,76 | 63155,14 |
| 437 | ул. 8 Марта, д. 8 | 1 | 560 320,00 | 0 | 115592,74 | 127718,15 | 127208,21 | 126645,76 | 63155,14 |
| 438 | ул. 8 Марта, д. 9 | 1 | 572 560,00 | 0 | 118117,83 | 130508,11 | 129987,03 | 129412,3 | 64534,73 |
| 439 | ул. Галеева, д. 8 | 1 | 560 814,39 | 0 | 115327,55 | 127713,31 | 127334,31 | 126987,83 | 63451,39 |
| 440 | ул. Гастелло, д. 18 | 1 | 724 158,38 | 0 | 148918,1 | 164911,36 | 164421,97 | 163974,57 | 81932,38 |
| 441 | ул. Гвардейская, д. 3 | 1 | 560 814,39 | 0 | 115327,55 | 127713,31 | 127334,31 | 126987,83 | 63451,39 |
| 442 | ул. Гвардейская, д. 35 | 1 | 560 814,39 | 0 | 115327,55 | 127713,31 | 127334,31 | 126987,83 | 63451,39 |
| 443 | ул. Даурская 2-я, д. 5 | 1 | 560 320,00 | 0 | 115642,98 | 127925,17 | 127336,17 | 126655,89 | 62759,79 |
| 444 | ул. Даурская, д. 22А | 2 | 1 120 640,00 | 0 | 231285,96 | 255850,34 | 254672,34 | 253311,79 | 125519,57 |
| 445 | ул. Даурская, д. 40 | 2 | 1 145 120,00 | 0 | 236338,33 | 261439,3 | 260235,57 | 258845,3 | 128261,5 |
| 446 | ул. Даурская, д. 9 | 1 | 560 320,00 | 0 | 115642,98 | 127925,17 | 127336,17 | 126655,89 | 62759,79 |
| 447 | ул. Дружбы, д. 10 | 1 | 572 560,00 | 0 | 118117,83 | 130508,11 | 129987,03 | 129412,3 | 64534,73 |
| 448 | ул. Дружбы, д. 6 | 1 | 560 320,00 | 0 | 115592,74 | 127718,15 | 127208,21 | 126645,76 | 63155,14 |
| 449 | ул. Журналистов, д. 13 | 1 | 572 560,00 | 0 | 118117,83 | 130508,11 | 129987,03 | 129412,3 | 64534,73 |
| 450 | ул. Заря, д. 24 | 1 | 560 320,00 | 0 | 115592,74 | 127718,15 | 127208,21 | 126645,76 | 63155,14 |
| 451 | ул. Заря, д. 26 | 1 | 572 560,00 | 0 | 118117,83 | 130508,11 | 129987,03 | 129412,3 | 64534,73 |
| 452 | ул. Заря, д. 28 | 1 | 572 560,00 | 0 | 118117,83 | 130508,11 | 129987,03 | 129412,3 | 64534,73 |
| 453 | ул. Заря, д. 30 | 1 | 572 560,00 | 0 | 118117,83 | 130508,11 | 129987,03 | 129412,3 | 64534,73 |
| 454 | ул. Заря, д. 32 | 1 | 572 560,00 | 0 | 118117,83 | 130508,11 | 129987,03 | 129412,3 | 64534,73 |
| 455 | ул. Зур Урам, д. 11 | 1 | 560 320,00 | 0 | 115592,74 | 127718,15 | 127208,21 | 126645,76 | 63155,14 |
| 456 | ул. Зур Урам, д. 12 | 1 | 560 320,00 | 0 | 115592,74 | 127718,15 | 127208,21 | 126645,76 | 63155,14 |
| 457 | ул. Искра, д. 8 | 2 | 1 121 628,78 | 0 | 230655,11 | 255426,63 | 254668,61 | 253975,66 | 126902,77 |
| 458 | ул. Карбышева, д. 40 | 2 | 1 132 880,00 | 0 | 233812,14 | 258644,82 | 257453,96 | 256078,54 | 126890,54 |
| 459 | ул. Карбышева, д. 46 | 1 | 560 320,00 | 0 | 115642,98 | 127925,17 | 127336,17 | 126655,89 | 62759,79 |
| 460 | ул. Кирпичная, д. 1/31 | 1 | 573 065,19 | 0 | 117846,84 | 130503,17 | 130115,88 | 129761,83 | 64837,47 |
| 461 | ул. Комарова, д. 8 | 1 | 560 320,00 | 0 | 115642,98 | 127925,17 | 127336,17 | 126655,89 | 62759,79 |
| 462 | ул. Космонавтов, д. 11А | 1 | 572 560,00 | 0 | 118117,83 | 130508,11 | 129987,03 | 129412,3 | 64534,73 |
| 463 | ул. Космонавтов, д. 11б | 2 | 1 120 640,00 | 0 | 231 185,48 | 255436,3 | 254416,43 | 253291,53 | 126310,26 |
| 464 | ул. Космонавтов, д. 28 | 1 | 573 065,19 | 0 | 117846,84 | 130503,17 | 130115,88 | 129761,83 | 64837,47 |
| 465 | ул. Космонавтов, д. 29В | 1 | 560 320,00 | 0 | 115592,74 | 127718,15 | 127208,21 | 126645,76 | 63155,14 |
| 466 | ул. Космонавтов, д. 30 | 1 | 573 065,19 | 0 | 117846,84 | 130503,17 | 130115,88 | 129761,83 | 64837,47 |
| 467 | ул. Космонавтов, д. 32 | 2 | 1 261 832,37 | 0 | 259486,99 | 287354,95 | 286502,19 | 285722,61 | 142765,63 |
| 468 | ул. Космонавтов, д. 34 | 1 | 560 814,39 | 0 | 115327,55 | 127713,31 | 127334,31 | 126987,83 | 63451,39 |
| 469 | ул. Космонавтов, д. 40 | 1 | 560 814,39 | 0 | 115327,55 | 127713,31 | 127334,31 | 126987,83 | 63451,39 |
| 470 | ул. Космонавтов, д. 43 | 1 | 560 320,00 | 0 | 1 15592,74 | 127718,15 | 127208,21 | 126645,76 | 63155,14 |
| 471 | ул. Красной Позиции, д. 29 | 1 | 573 065,19 | 0 | 117846,84 | 130503,17 | 130115,88 | 129761,83 | 64837,47 |
| 472 | ул. Красной Позиции, д. 3А | 1 | 573 065,19 | 0 | 117846,84 | 130503,17 | 130115,88 | 129761,83 | 64837,47 |
| 473 | ул. Курская, д. 3 | 1 | 573 065,19 | 0 | 117846,84 | 130503,17 | 130115,88 | 129761,83 | 64837,47 |
| 474 | ул. Курская, д. 6 | 1 | 573 065,19 | 0 | 117846,84 | 130503,17 | 130115,88 | 129761,83 | 64837,47 |
| 475 | ул. Курчатова, д. 18 | 1 | 560 320,00 | 0 | 115642,98 | 127925,17 | 127336,17 | 126655,89 | 62759,79 |
| 476 | ул. Курчатова, д. 5 | 2 | 1 120 640,00 | 0 | 231285,96 | 255850,34 | 254672,34 | 253311,79 | 125519,57 |
| 477 | ул. Латышских Стрелков, д. 10 | 1 | 560 320,00 | 0 | 115642,98 | 127925,17 | 127336,17 | 126655,89 | 62759,79 |
| 478 | ул. Латышских Стрелков, д. 11 | 1 | 560 320,00 | 0 | 115642,98 | 127925,17 | 127336,17 | 126655,89 | 62759,79 |
| 479 | ул. Латышских Стрелков, д. 12А | 1 | 572 560,00 | 0 | 118169,16 | 130719,65 | 130117,79 | 129422,65 | 64130,75 |
| 480 | ул. Латышских Стрелков, д. 19 | 2 | 1 120 640,00 | 0 | 231285,96 | 255850,34 | 254672,34 | 253311,79 | 125519,57 |
| 481 | ул. Латышских Стрелков, д. 21 | 1 | 560 320,00 | 0 | 115642,98 | 127925,17 | 127336,17 | 126655,89 | 62759,79 |
| 482 | ул. Латышских Стрелков, д. 4 | 1 | 560 320,00 | 0 | 115642,98 | 127925,17 | 127336,17 | 126655,89 | 62759,79 |
| 483 | ул. Латышских Стрелков, д. 6 | 1 | 560 320,00 | 0 | 115642,98 | 127925,17 | 127336,17 | 126655,89 | 62759,79 |
| 484 | ул. Латышских Стрелков, д. 7 | 1 | 560 320,00 | 0 | 115642,98 | 127925,17 | 127336,17 | 126655,89 | 62759,79 |
| 485 | ул. Латышских Стрелков, д. 8 | 1 | 572 560,00 | 0 | 118169,16 | 130719,65 | 130117,79 | 129422,65 | 64130,75 |
| 486 | ул. Латышских Стрелков, д. 8а | 1 | 560 320,00 | 0 | 115642,98 | 127925,17 | 127336,17 | 126655,89 | 62759,79 |
| 487 | ул. Латышских Стрелков, д. 9 | 1 | 560 320,00 | 0 | 115642,98 | 127925,17 | 127336,17 | 126655,89 | 62759,79 |
| 488 | ул. Николая Ершова, д. 49А | 1 | 573 065,19 | 0 | 117846,84 | 130503,17 | 130115,88 | 129761,83 | 64837,47 |
| 489 | ул. Николая Ершова, д. 49Б | 1 | 573 065,19 | 0 | 117846,84 | 130503,17 | 130115,88 | 129761,83 | 64837,47 |
| 490 | ул. Новаторов, д. 10 | 1 | 560 814,39 | 0 | 115327,55 | 127713,31 | 127334,31 | 126987,83 | 63451,39 |
| 491 | ул. Новаторов, д. 4а | 1 | 560 814,39 | 0 | 115327,55 | 127713,31 | 127334,31 | 126987,83 | 63451,39 |
| 492 | ул. Новаторов, д. 5 | 1 | 573 065,19 | 0 | 117846,84 | 130503,17 | 130115,88 | 129761,83 | 64837,47 |
| 493 | ул. Новаторов, д. 7 | 1 | 560 814,39 | 0 | 115327,55 | 127713,31 | 127334,31 | 126987,83 | 63451,39 |
| 494 | ул. Ново-Азинская, д. 10 | 1 | 560 320,00 | 0 | 115592,74 | 127718,15 | 127208,21 | 126645,76 | 63155,14 |
| 495 | ул. Ново-Азинская, д. 1А | 1 | 572 560,00 | 0 | 118117,83 | 130508,11 | 129987,03 | 129412,3 | 64534,73 |
| 496 | ул. Ново-Азинская, д. 8 | 1 | 560 320,00 | 0 | 115592,74 | 127718,15 | 127208,21 | 126645,76 | 63155,14 |
| 497 | ул. Патриса Лумумбы, д. 56 | 1 | 573 065,19 | 0 | 117846,84 | 130503,17 | 130115,88 | 129761,83 | 64837,47 |
| 498 | ул. Петра Алексеева, д. 7 | 1 | 537 673,95 | 0 | 110568,89 | 122443,59 | 122080,22 | 121748,04 | 60833,21 |
| 499 | ул. Пионерская, д. 13 | 1 | 560 320,00 | 0 | 115592,74 | 127718,15 | 127208,21 | 126645,76 | 63155,14 |
| 500 | ул. Пионерская, д. 19 | 1 | 537 200,00 | 0 | 110823,14 | 122448,22 | 121959,33 | 121420,09 | 60549,22 |
| 501 | ул. Рихарда Зорге, д. 25 | 1 | 560 320,00 | 0 | 115642,98 | 127925,17 | 127336,17 | 126655,89 | 62759,79 |
| 502 | ул. Рихарда Зорге, д. 3 | 1 | 560 320,00 | 0 | 115642,98 | 127925,17 | 127336,17 | 126655,89 | 62759,79 |
| 503 | ул. Рихарда Зорге, д. 5А | 2 | 1 120 640,00 | 0 | 231285,96 | 255850,34 | 254672,34 | 253311,79 | 125519,57 |
| 504 | ул. Шуртыгина, д. 22 | 1 | 724 158,38 | 0 | 148918,1 | 164911,36 | 164421,97 | 163974,57 | 81932,38 |
| 505 | ул. Шуртыгина, д. 24 | 1 | 573 065,19 | 0 | 117846,84 | 130503,17 | 130115,88 | 129761,83 | 64837,47 |
| Итого по району | 104 | 59 062 328,00 | 0,00 | 12 173 581,30 | 13 464 629,10 | 13 412 978,93 | 13 357 516,51 | 6 653 622,16 |
| Всего | 707 | 409 475 848,00 | 24 638 580,73 | 83 964 373,47 | 87 290 899,49 | 86 993 795,48 | 86 674 226,30 | 39 913 972,53 |